Администрация Чамзинского муниципального района

Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2022 г. № 171

р.п.Чамзинка

 О внесении изменений в постановление Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 31.08.2015г. №746 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016- 2024 годы в Чамзинском муниципальном районе»

В целях приведения в соответствие с постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 15.01.2015г. № 8 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чамзинского муниципального района Республики Мордовия», Администрация Чамзинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 31.08.2015г. №746 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 - 2024 годы в Чамзинском муниципальном районе» следующие изменения:

1.1.В паспорте Муниципальной программы раздел «Объем и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем и источники финансирования Программы |  общая стоимость мероприятий в 2016-2024 годах 771,286 млн. рублей, в том числе средства:поступившие из федерального бюджета – 181,992 млн. рублей;республиканского бюджета Республики Мордовия – 87,067 млн. рублей;местных бюджетов – 112,518 млн. рублей, в том числе средства районного бюджета – 56,135 млн. рублей, бюджет поселений -56,383 млн. рублей;прочие источники (средства предприятий и собственников многоквартирных домов) – 389,708 млн. рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджетов разных уровней. |

1.2. Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы изложить в новой редакции:

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского и местных бюджетов, частных инвесторов и собственников жилья в многоквартирных домах. Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского и местных бюджетов, частных инвесторов и собственников жилья в многоквартирных домах.

 Прогнозируемый объем финансирования Программы на 2016-2024 годы составит 771,286 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе средства:

федерального бюджета – 181,992 млн. рублей;

республиканского бюджета Республики Мордовия – 87,067 млн. рублей;

местных бюджетов – 112,518 млн. рублей;

из внебюджетных источников – 389,708 млн. рублей.

Объемы финансирования по годам приведены в приложении 1.

 Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год и плановый период. Организационные мероприятия в рамках Программы предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также привлечение средств собственников, займов и частных инвестиций. Основная часть программных мероприятий должна быть реализована муниципальном уровне при методическом и техническом содействии на республиканском и федеральном уровне.

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016 - 2024 годы в Чамзинском муниципальном районе» изложить в новой редакции.

1.4. Приложение №2 к муниципальной программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016- 2024 годы в Чамзинском муниципальном районе» изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в Информационном бюллетене Чамзинского муниципального района.

Глава Чамзинского

муниципального района Р. А. Батеряков

Приложение 1

к [муниципальной программе](#sub_1000) "Модернизация и реформирование

жилищно-коммунального хозяйства" на 2016-2024 годы

Предельные (прогнозные) объемы финансирования

муниципальной целевой программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства" на 2016 - 2024 годы по основным направлениям и источникам финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | Итого |
| 1 | Всего | 66699,467 | 161294,836 | 85018,293 | 59245,993 | 69170,401 | 153038,823 | 49123,187 | 78650,687 | 49043,987 | 771285,674 |
| 2 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 27105,8 | 31134,83 | 94440,571 | 0 | 29310,633 | 0 | 181991,834 |
| 3 | Средства республиканского бюджета Республики Мордовия  | 0 | 25000 | 48945,6 | 553,2 | 635,4 | 11666,317 | 0 | 266,4603 | 0 | 87066,9773 |
| 4 | Средства местных бюджетов \* | 10646,967 | 46880,656 | 5619,553 | 4900,053 | 6663,87 | 26547,848 | 3796,1 | 3746,5067 | 3716,9 | 112518,4537 |
| 5 | Средства из внебюджетных источников | 56052,5 | 89414,18 | 30453,14 | 26686,94 | 30736,301 | 20384,087 | 45327,087 | 45327,087 | 45327,087 | 389708,409 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к муниципальной Программе "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства" на 2016-2024 годы |
| Перечень мероприятий, включенных в муниципальную программу "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства" на 2016 - 2024 годы в Чамзинском муниципальном районе |
| №п/п | Перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации с характеристикой основных параметров (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.) | Объем финансированиявсего, тыс. руб. | в т. ч. по источникам финансирования | Срок исполнения |
| федеральный бюджет | респуб-ликанский бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| районный бюджет | бюджет поселений |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2016 г. |
|  | 1. Разработка ПСД по модернизации объектов ЖКХ |
| 1 |  Разработка проектно-сметной документации по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
|   |  2. Модернизация объектов теплоснабжения |
| 2 | Модернизация централизованных котельных п.Комсомольский | 20928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20928 | 1-2квартал |
| 3 | Замена тепловых сетей п.Чамзинка, п.Комсомольский, с.Апраксино, 2500 м | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 3-4 квартал |
| 4 | Замена сетей горячего водоснабжения п.Комсомольский, п.Чамзинка, 1000м | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 3-4 квартал |
| 5 |  Приобретение передвижного источника питания котельных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 квартал |
| 6 | Замена теплоизоляционного материала на сетях теплоснабжения и ГВС п.Чамзинка, п.Комсомольский, с.Апраксино, 1000м | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3-4 квартал |
| 3. Модернизация объектов водоснабжения |
| 7 |  Реконструкция водозабора №2 п.Чамзинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал |
| 8 | Замена глубинных насосов в количестве 4 шт | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 3-4 квартал |
| 9 | Капитальный ремонт водонапорной башни с.Апраксино | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3-4 квартал |
| 10 | Оборудование артезианских скважин приборами учета в количестве 15 ед. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 квартал |
| 11 | Модернизация водопроводных сетей в Чамзинском районе. | 7473 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 2873 | 2-4 квартал |
|   | 4. Модернизация объектов водоотведения |
| 12 | Капитальный ремонт канализационных сетей, 2 км | 3193 | 0 | 0 | 0 | 2893 | 300 | 2-4 квартал |
| 13 | Строительство миниочистных сооружений с.Апраксино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 квартал |
| 14 | Модернизация канализационной насосной станции п.Чамзинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 квартал |
| 15 |  Установка приборов учета объема сброса сточных вод по очистным сооружениям в количестве 2 единиц | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 квартал |
| 16 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства «Очистные сооружения хоз-бытовых стоков с.Апраксино» | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 квартал |
| 17 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Очистные сооружения хоз-бытовых стоков с.Апраксино" | 96,567 | 0 | 0 | 96,567 | 0 | 0 | 2 квартал |
|
|  | 5. Модернизация объектов электроснабжения |
| 18 | Капитальный ремонт объектов распределительных сетей (ВЛ-10/0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ )\* | 14172 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14172,0 | 2-4 квартал |
| 19 | Уличное электроснабжение для жилого дома по с. Апраксино | 43,2 | 0,0 | 0,0 | 43,2 | 0,0 | 0,0 | 2-4 квартал |
| 20 | Реконструкция объектов распределительных сетей (ВЛ-0,4 кВ, ТП, КТП, замена ТП)\* | 4200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4200,0 | 2-4 квартал |
| 21 |  Модернизация сетей электроснабжения в п. Чамзинка | 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 2-4 квартал |
| 22 | Капитальный ремонт станций катодной защиты, 5 шт. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 2-4 квартал |
| 23 | Строительство сетей электроснабжения в кварталах индивидуальной жилой застройки в рп. Чамзинка (3.5км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 квартал |
|   | 6. Модернизация объектов газоснабжения |
| 24 | Врезка в газопровод жилого дома по с. Апраксино | 63,5 | 0,0 | 0,0 | 63,5 | 0,0 | 0,0 | 2-4 квартал |
| 25 | Строительство сетей газоснабжения в кварталах индивидуальной жилой застройки в рп.Чамзинка (3.5км среднего и низкого давления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 квартал |
|   | 7. Капитальный ремонт МКД |
| 26 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (Апраксино, Чамзинка, Комсомольский, Медаево) 16,7тыс.м2 | 13060,2 | 0 | 0 | 27,956 | 2902,744 | 10129,50 | 2-3 квартал |
|   | Итого за 2016 г. (тыс. рублей) | 66699,467 | 0 | 0 | 251,223 | 10395,744 | 56052,5 | х |
|   | 2017 г. |
|  | 1. Разработка ПСД по модернизации объектов ЖКХ |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, Апраксино | 1296,7 | 0 | 0 | 296,7 | 1000 | 0 | 1-4 квартал |
|   |  2. Модернизация объектов теплоснабжения |
| 2 | Строительство индивидуальной котельной МКД №13 п.Чамзинка, ул.Республиканская  | 10580 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10580,0 | 2-3 квартал |
| 3 | Строительство индивидуальной котельной комплекса зданий РОВД п.Чамзинка | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 3-4 квартал |
| 4 | Строительство тепловой сети от котельной №2 до Микро-6 п.Чамзинка | 18352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18352 | 3-4 квартал |
| 5 | Реконструция котельной №8 п.Комсомольский, ул.Суродеева | 24582,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24582,3 | 3 квартал |
|   | 3. Модернизация объектов водоснабжения |
| 6 | Строительство водозабора №2 в р.п.Чамзинка Чамзинского муниципального района | 62061,833 | 0 | 25000 | 37061,833 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
| 7 | Осуществление строительного контроля по объекту "Строительство водозабора №2 в р.п.Чамзинка" | 218,467 | 0 | 0 | 218,467 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
| 8 | Реконструкция объектов водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал |
| 9 |  Модернизация водопроводных сетей в п. Комсомольский, Чамзинка, сельских населенных пунктов | 3000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 4 квартал  |
| 10 | Предоставление субсидий юридическимлицам на возмещение части затрат, связанных с производством и предоставлением услуг потребителям по холодному водоснабжению и водоотведению на территории Чамзинского муниципального района | 2149,1 | 0,0 | 0,0 | 2149,1 | 0,0 | 0,0 | 1-4квартал |
| 11 | Капитальный ремонт водонапорной башни с.Апраксино, Лесхоз, Медаево | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3-4 квартал |
|   | 4.Модернизация объектов водоотведения |
| 12 | Капитальный ремонт канализационных сетей в п.Комсомольский, Чамзинка, Апраксино,2 км | 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 3 квартал |
|   | 5. Модернизация объектов электроснабжения |
| 13 | Модернизация сетей электроснабжения  | 7000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 2-4 квартал |
| 14 | Капитальный ремонт станций катодной защиты, 5 шт. | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 2-4 квартал |
| 15 |  Замена ШРП, 3шт. | 180 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 2-4 квартал |
| 16 |  Строительство сетей электроснабжения в кварталах индивидуальной жилой застройки в рп.Комсомольский (4 км) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 1-4 квартал |
|   | 6. Капитальный ремонт МКД |
| 17 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Апраксино, Чамзинка, Комсомольский, Медаево)15 тыс.м2 | 14094,416 | 0 | 0 | 8,3 | 3146,256 | 10939,86 | 2-3 квартал |
|   | Итого за 2017 г. (тыс. рублей) | 161294,836 | 0 | 25000 | 39734,4 | 7146,256 | 89414,18 | х |
|   | 2018 г. |
|  | 1. Разработка ПСД по модернизации объектов ЖКХ |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
|   |  2. Мернизация объектов теплоснабжения |
| 2 |  Реконструкция котельной №3 п.Комсомольский с разделением на две котельные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 квартал |
| 3 | Перевод на индивидуальное отопление объектов социального назначения (КДЦ, школа, детский сад) в с.Апраксино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1-3 квартал |
| 4 | Перевод на индивидуальное отопление жилого фонда с.Апраксино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2-3 квартал |
| 3. Модернизация объектов водоснабжения |
| 5 | Строительство водозабора №2 в р.п.Чамзинка Чамзинского муниципального района | 51031,3 | 0,0 | 48243,1 | 2788,2 | 0,0 | 0,0 | 1-4 квартал |
| 6 | Осуществление строительного контроля по объекту "Строительство водозабора №2 в р.п.Чамзинка" | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 1-4 квартал |
| 7 | Модернизация водопроводных сетей в п. Комсомольский, Чамзинка,Апраксино | 666,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 666,2 | 4 квартал  |
|   | 4. Модернизация объектов водоотведения |
| 8 | Капитальный ремонт канализационных сетей в п.Комсомольский, Чамзинка, Апраксино,2 км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 квартал |
|   | 5. Модернизация объектов электроснабжения |
| 9 | Модернизация сетей электроснабжения  | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 2-4 квартал |
| 10 |  Капитальный ремонт станций катодной защиты, 5 шт. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 2-4 квартал |
| 11 |  Замена ШРП, 3шт. | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 2-4 квартал |
|   | 6. Капитальный ремонт МКД |
| 12 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Апраксино, Чамзинка, Комсомольский, Медаево)16,7 тыс.м2 | 25128,293 | 0 | 0 | 243 | 2478,353 | 22406,94 | 4 квартал |
|  | 7. Модернизация объектов газоснабжения |
| 13 | Реконструкция системы газоснабжения в с. Апраксино | 739,5 | 0,0 | 702,5 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 1-3 квартал |
|   | Итого за 2018 г. (тыс. рублей) | 85018,893 | 0 | 48945,6 | 3141,2 | 2478,353 | 30453,14 |   |
|   | 2019 г.1. Разработка ПСД по модернизации объектов ЖКХ |
| 1 |  Разработка проектно-сметной документации по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1712,8 | 0 | 0 | 1712,8 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
|   | 2. Модернизация объектов теплоснабжения |
| 2 |  Реконструкция котельной №3 п.Комсомольский с разделением на две котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 квартал |
| 3 | Реконструкция котельной №6 п.Комсомольский, Микрорайон-1 с разделением на три котельные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 квартал |
| 3. Модернизация объектов водоснабжения |
|  |
| 4 | Завершение строительства водозабора №2 в рп.Чамзинка в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия | 27686,7 | 27105,80 | 553,20 | 27,7 | 0 | 0 | 2-4 квартал |
| 5 | Модернизация водопроводных сетей (Чамзинка, Медаево, Пичеуры, Мачкассы, Комсомольский, Апраксино)  | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 3 квартал |
| 6 | Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств ВЗУ №2 | 316,0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 4 квартал |
|   | 4. Модернизация объектов водоотведения |
| 7 |  Капитальный ремонт канализационных сетей в п.Комсомольский, Чамзинка, Апраксино10 км | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 4 квартал  |
| 8 | Строительство очистных сооружений хоз-бытовых стоков в с.Апраксино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2-3 квартал |
|   | 5. Модернизация объектов электроснабжения |
| 10 | Модернизация сетей электроснабжения  | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 2-4 квартал |
| 11 |  Капитальный ремонт станций катодной защиты, 5 шт. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 2-4 квартал |
| 12 | Замена ШРП, 3шт. | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 2-4 квартал |
|   | 6. Капитальный ремонт МКД |
|  13 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда в с.Апраксино, ул.Центральная, д.5, кв.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 квартал |
| 14  | Проведение работ по обследованию фактического технического состояния двух многоквартирных домов №23 и №24, расположенных по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с.Медаево, ул.Молодежная. | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 3квартал |
| 15 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Апраксино, Чамзинка, Комсомольский, Медаево)16,7 тыс.м2 | 25152,493 | 0 | 0 | 267,2 | 2478,353 | 22406,94 | 1-4 квартал |
|   | Итого за 2019 г. (тыс. рублей) | 59245,993 | 27105,8 | 553,2 | 2421,7 | 2478,353 | 26686,94 |   |
|   | 2020 г. |
|  | 1. Разработка ПСД по модернизации объектов ЖКХ |
| 1 |  Разработка проектно-сметной документации по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
|   |  2. Модернизация объектов теплоснабжения |
| 2 | Строительство блочно -модульной котельной для объектов социального назначения (КДЦ, дет.сад, школа) в с.Апраксино  | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 3-4 квартал |
| 3 | Перевод на индивидуальное отопление жилого фонда в с.Апраксино  | 2449,814 | 0 | 0 | 1897,6 | 0 | 552,214 | 3-4 квартал |
| 4 | Субсидии МУП «Теплоснабжение» на увеличеник уставного фонда | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 3-4 квартал |
| 3. Модернизация объектов водоснабжения |
| 5 | Проектно – изыскательские работы  | 1026,7 | 0,0 | 0,0 | 1026,7 | 0,0 | 0,0 | 1-4 квартал |
| 6 | Завершение строительства водозабора №2 в рп.Чамзинка в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия | 31802 | 31134,83 | 635,4 | 31,77 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
| 7 | Модернизация систем водоснабжения с целью снижения энергозатрат и капитальных вложений | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1-4 квартал |
| 8 | Строительство сетей инженерно-технического обеспечения индивидуальной жилой застройки по ул.Полковская, Центральная, Сайгушская, О.Храмова в рп.Чамзинка (водоснабжение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
| 9 | Субсидии юридическим лицам | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
|   | 4. Модернизация объектов водоотведения |
| 10 | Строительство очистных сооружений хоз-бытовых стоков в с.Апраксино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 квартал |
|   | 5. Модернизация объектов электроснабжения |
| 11 | Модернизация сетей электроснабжения  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 2-4 квартал |
| 7 |  Капитальный ремонт станций катодной защиты, 5 шт. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2-4 квартал |
|   | 6. Капитальный ремонт МКД |
| 8 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Апраксино, Чамзинка, Комсомольский, Медаево)16,7 тыс.м2 | 13991,887 | 0 | 0 | 226,3 | 2381,5 | 11384,087 | 1-4 квартал |
|   | Итого за 2020 г. (тыс. рублей) | 69170,401 | 31134,83 | 635,4 | 4282,37 | 2381,5 | 30736,301 | х |
|  2021г. |
|  | 1. Разработка ПСД по модернизации объектов ЖКХ |
| 1 |  Разработка проектно-сметной документации по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
|  2. Модернизация объектов теплоснабжения |
|  2 |   Перевод на индивидуальное отопление муниципального жилого фонда в с.Апраксино |  813,5 |   |   |  813,5 |   |   |   |
|  3. Модернизация объектов водоснабжения |
| 3 | Завершение строительства водозабора №2 в рп.Чамзинка в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия | 96464,298 | 94440,571 | 1927,359 | 96,368 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
| 4 | Оценка запасов подземных водл по водозабору | 150,0 | 0,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
| 5 | Экспертиза | 178,0 | 0,0 | 0 | 178,0 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
| 5 | Модернизация систем водоснабжения с целью снижения энергозатрат и капитальных вложений | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1-4 квартал |
| 6 | Строительство сетей инженерно-технического обеспечения индивидуальной жилой застройки по ул.Полковская, Центральная, Сайгушская, О.Храмова в рп.Чамзинка (водоснабжение) | 18977,1 | 0 | 0 | 0 | 18977,1 | 0 | 1-3 квартал |
|  4. Модернизация объектов водоотведения |
|  5. Модернизация объектов электроснабжения |
| 7 | Модернизация сетей электроснабжения  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 2-4 квартал |
| 8 |  Капитальный ремонт станций катодной защиты, 5 шт. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2-4 квартал |
|  6. Капитальный ремонт МКД |
| 9 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Апраксино, Чамзинка, Комсомольский, Медаево)16,7 тыс.м2 | 14114,887 | 0 | 0 | 349,3 | 2381,5 | 11384,087 | 1-4 квартал |
| 7. Текущий, капитальный ремонт объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва |
| 10 | Текущий капитальный ремонт объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва | 7099,586 | 0 | 5182,698 | 1916,888 | 0 | 0 | 3-4 квартал |
| 8. Текущий, капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва |
| 11 | Текущий капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва | 6241,452 | 0 | 4556,260 | 1685,192 | 0 | 0 | 3-4 квартал |
|   | Итого за 2021 г. (тыс. рублей) | 153038,823 | 94440,571 | 11666,317 | 5189,248 | 21358,6 | 20384,087 | х |
| 2022 г. |
|  | 1. Разработка ПСД по модернизации объектов ЖКХ |
| 1 |  Разработка проектно-сметной документации по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1-4 квартал |
|  2, Модернизация объектов теплоснабжения |
| 2 | Замена теплоизоляции на сетях теплоснабжения , 2000м | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2-3 квартал |
|  3. Модернизация объектов водоснабжения |
|  3 | Завершение строительства водозабора №2 в рп.Чамзинка в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия  | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 0,0  |  0,0 | 0,0  |   |
| 4 | Оценка запасов подземных водл по водозабору | 150,0 | 0,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
|  4. Модернизация объектов водоотведения |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений п.Комсомольский (2022-2024 г.) | 30743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30743 | 2-4 квартал |
|  5. Модернизация объектов электроснабжения |
| 6 | Модернизация сетей электроснабжения  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2-4 квартал |
|  6. Капитальный ремонт МКД |
| 7 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Апраксино, Чамзинка, Комсомольский, Медаево)16,7 тыс.м2 | 14030,187 | 0 | 0 | 264,6 | 2381,5 | 11384,087 | 1-4 квартал |
|   | Итого за 2022г. | 49123,187 | 0,0 | 0,0 | 414,60 | 3381,5 | 45327,087 |   |
| 2023 г. |
|  | 1. Разработка ПСД по модернизации объектов ЖКХ |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1-4 квартал |
| 2. Мдернизация объектов теплоснабжения |
| 2 | Замена теплоизоляции на сетях теплоснабжения, 2000м  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2-3 квартал |
| 3. Модернизация объектов водоснабжения |
| 4. Модернизация объектов водоотведения |
| 3 | Реконструкция очистных сооружений п.Комсомольский  | 30743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30743 | 2-4 квартал |
| 4 | Строительство очистных сооружений в с. Апраксино | 29606,70 | 29310,633 | 266,4603 | 29,6067 | 0 | 0 | 1-4 квартал |
| 5 Модернизация объектов электроснабжения |
| 4 | Модернизация сетей электроснабжения  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2-4 квартал |
| 6. Капитальный ремонт МКД |
| 5 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Апраксино, Чамзинка, Комсомольский, Медаево) 16,7 тыс.м2 | 14100,987 | 0 | 0 | 335,4 | 2381,5 | 11384,087 | 1-4 квартал |
|  | Итого за 2023 г. | 78650,687 | 29310,633 | 266,4603 | 365,0067 | 3381,5 | 45327,087 |  |
| 2024г. |
|  | 1. Разработка ПСД по модернизации объектов ЖКХ |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1-4 квартал |
| 2. Модернизация объектов теплоснабжения |
| 2 | Замена теплоизоляции на сетях теплоснабжения, 2000м  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2-3 квартал |
| 3. Модернизация объектов водоотведения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Модернизация объектов водоотведения |
| 3 | Реконструкция очистных сооружений п.Комсомольский | 30743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30743 | 2-4 квартал |
| 5. Модернизация объектов электроснабжения |
| 4 | Модернизация сетей электроснабжения  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2-4 квартал |
| 6. Капитальный ремонт МКД |
| 5 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Апраксино, Чамзинка, Комсомольский, Медаево) 16,7 тыс.м2 | 14100,987 | 0 | 0 | 335,4 | 2381,5 | 11384,087 | 1-4 квартал |
|  | Итого за 2024 г. | 49043,987 | 0 | 0 | 335,4 | 3381,5 | 45327,087 |  |
|   | Итого за 2016 -2024 гг. | 771285,674 | 181991,834 | 87066,9773 | 56135,1477 | 56383,306 | 389708,409 |   |