Администрация Чамзинского муниципального района

Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**30.08.2022г. №634**

р. п. Чамзинка

**О внесении изменений в постановление Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 06.09.2017 г. N 670 "Об утверждении Муниципальной программы Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2018-2024 годы»**

# В целях приведения в соответствие с постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 15.01.2015г. № 8 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чамзинского муниципального района Республики Мордовия», Администрация Чамзинского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 06.09.2017г. N 670 об утверждении муниципальной программы Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2018-2024 годы», следующего содержания:

1.1. Наименование Муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности.»

1.2. В паспорте Муниципальной программы раздел «Сроки реализации программы» изложить в следующей редакции: «2018-2025 годы.»

1.3. В паспорте Программы раздел «Объём бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объем бюджетных ассигнований | - | 2018 - 2025 годы  объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 20564,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1338,0 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 767,0 тыс. руб., местных бюджетов – 7659,0 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 2810,0 тыс. руб., средства поселений – 4849,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 10800,0 тыс. руб. в текущих ценах, в том числе по годам:  2018 год – 1790,0 тыс. руб.; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов – 590 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 333,0 тыс. руб., средства поселений – 257,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб.  2019 год – 5759,5 тыс. руб.; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов – 3359,5 руб. в том числе средства районного бюджета 309,5 тыс. руб., средства поселений – 3050,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 2400,0 тыс. руб.  2020 год – 2333,2 тыс. руб.; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 739,7 тыс. руб., местных бюджетов – 393,5 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 136,5 тыс. руб., средства поселений – 257,0 тыс. рублей, внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб.  2021 год – 1561,4 тыс. руб.; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов – 361,4 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 104,4 тыс. руб., средства поселений – 257,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб.  2022 год – 3605,0 тыс. руб.; в том числе за счет средств федерального бюджета - 1338,0 тыс. руб., республиканского бюджета Республики Мордовия – 27,3 тыс. руб., местных бюджетов – 1039,6 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 782,7 тыс. руб., средства поселений – 257,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб.  2023 год – 1838,3 тыс. руб.; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов –638,3 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 381,3 тыс. руб., средства поселений – 257,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб.;  2024 год – 1838,3 тыс. руб.; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов –638,3 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 381,3 тыс. руб., средства поселений – 257,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб.  2025 год – 1838,3 тыс. руб.; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов –638,2 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 381,3 тыс. руб., средства поселений – 257,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб.» |

# 1.4. В паспорте Программы первый абзац Раздела IV. «Характеристика мер муниципального и правового регулирования программы, прогноз сводных показателей муниципальных заданий по реализации программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, анализ рисков реализации программы и описание мер управления рискам, механизм реализации программы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы[\*](#sub_30031) на реализацию программы составляет[**\***](#sub_3101) 20564,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 1338,0 тыс. руб., республиканского бюджета Республики Мордовия –767,0 тыс. руб., местных бюджетов – 7659,0 тыс. руб., в том числе средства районного бюджета – 2810,0 тыс. руб., средства поселений – 4849,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 10800,0 тыс. руб., в текущих ценах, в том числе по годам: 2018 год – 1790,0 тыс. руб., 2019 год – 5759,5 тыс. руб., 2020 год – 2333,2 тыс. руб., 2021 год – 1561.4 тыс. руб., 2022 год – 3605,0 тыс. руб., 2023 год – 1838,3 тыс. руб., 2024 год – 1838,3 тыс. руб., 2025 год – 1838,3 тыс. руб.»

2. Приложение № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности» и их значениях» изложить в следующей редакции.

3. Приложение № 2 «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия» изложить в следующей редакции.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в Информационном бюллетене Чамзинского муниципального района.

**Глава Чамзинского**

**муниципального района Р. А. Батеряков**

Приложение № 1  
 к [муниципальной программе](http://internet.garant.ru/#/document/9024153/entry/10000)

«Охрана окружающей среды

и повышение экологической

безопасности» в Чамзинском

муниципальном районе

Республики Мордовия

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Единица измерения** | **Значения показателей** | | | | | | | |
| **2018**  **год** | **2019**  **год** | **2020**  **год** | **2021**  **Год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025 год** |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Доля объектов размещения ТКО, соответствующих требованиям действующего природоохранного законодательства | % | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля площади рекультивированных (ликвидированных) санкционированных объектов размещения ТКО (от общей площади, занятой такими объектами, предполагаемыми к рекультивации (ликвидации) | % | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля площади рекультивированных (ликвидированных) несанкционированных объектов размещения ТКО, объектов накопленного экологического ущерба (от общей площади, занятой такими объектами) | % | 50 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля ТКО, размещенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | % | 87 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля извлекаемых ВМР от общего объема ТКО, направляемых на захоронение | % | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |

**Сведения  
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Чамзинского муниципального района Республики Мордовия "Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности" и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к муниципальной Программе «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности» в Чамзинском муниципальном районе  Республики Мордовия | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **№ п/п** | **Перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации с характеристикой основных параметров (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.)** | **Объем финансирования всего, тыс. руб.** | **в т. ч. по источникам финансирования** | | | | | | **Срок исполнения** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **федеральный бюджет** | **республиканский бюджет** | **местный бюджет** | | | **прочие источники** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **районный бюджет** | **бюджет поселений** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2018 г.** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1** | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия** | **1790** | **0** | **0** | **333** |  | **257** | **1200** | 1-4 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1 | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 3 квартал |  | |  | | 1000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1000 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 2 квартал |  | |  | | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 200 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3 | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | 453 | 0 | 0 | 333 |  | 120 | 0 | 2-3 квартал |  | |  | | 501,3 | | 0 | | 0 | | 381,3 | | 120 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4 | Установка ограждений для предотвращения несанкционированного доступа на территорию полигона | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2-3 квартал |  | |  | | 300 | | 0 | | 0 | | 300 | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.5 | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | 137 | 0 | 0 | 0 |  | 137 | 0 | 1-4 квартал |  | |  | | 137 | | 0 | | 0 | | 0 | | 137 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.6 | Строительство мусороперегрузочной станции в Чамзинском районе | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1-4 квартал |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2** | **Передача полигона захоронения ТКО в пользование одного лица с возложением обязанности по проведению полной рекультивации объекта в рамках инвестиционного проекта после введения в эксплуатацию межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | 1-2квартал |  | |  | | 2138,3 | | 0 | | 0 | | 681,3 | | 257 | | 1200 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3** | **Инвентаризация объектов накопленного экологического ущерба (несанкционированных полигонов, свалок)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | 1-4 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **4** | **Проведение проектно-изыскательских работ на выполнение работ по рекультивации объектов накопленного экологического ущерба** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | 1-4 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **5** | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | 3-4 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Итого за 2018 г. (тыс. рублей)** | **1790** | **0** | **0** | **333,00** |  | **257** | **1200** | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2019 г.** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1** | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия** | **4559,5** | **0** | **0** | **309,5** |  | **3050** | **1200** | **1-4 квартал** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1 | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | 1000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1000,0 | 3 квартал |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1000 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 2 квартал |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 200 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3 | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | 609,5 | 0 | 0 | 309,5 |  | 300 | 0 | 2-3 квартал |  | |  | | 0 | | 0 | | 381,3 | | 120 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4 | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | 2750 | 0 | 0 | 0 |  | 2750 | 0 | 1-4 квартал |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 137 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.5 | Строительство мусороперегрузочной станции в Чамзинском районе | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1-4 квартал |  | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2** | **Рекультивация объектов накопленного экологического ущерба** | **1200** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | **0,0** | **1200,0** | 3-4 квартал |  | |  | | 0 | | 0 | | 381,3 | | 257 | | 1200 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3** | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** | 3-4 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Итого за 2019 г. (тыс. рублей)** | **5759,5** | **0,0** | **0,0** | **309,5** |  | **3050,0** | **2400,0** | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2020 г.** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1** | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия** | **1546,3** | **0** | **0** | **89,3** |  | **257,0** | **1200** | 1-4 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1 | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1000,0 | 3 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 200,0 | 2 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3 | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | 209,3 | 0,0 | 0,0 | 89,3 |  | 120,0 | 0,0 | 2-3 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4 | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | 137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 137,0 | 0,0 | 1-4 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.5 | Строительство мусороперегрузочной станции в Чамзинском районе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1-4 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2** | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | 3-4 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3** | **Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"** | **786,9** |  | **739,7** | **47,2** |  | **0** | **0** | 3-4 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Итого за 2020 г. (тыс. рублей)** | **2333,200** |  | **739,7** | **136,5** |  | **257,0** | **1200,0** | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2021 г.** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1** | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия** | **1561,4** | **0** | **0** | **104,4** |  | **257** | **1200** | 1-4 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1 | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1000,0 | 3 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 200,0 | 2 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3 | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | 224,4 | 0,0 | 0,0 | 104,4 |  | 120,0 | 0,0 | 2-3 квартал |  | |  | | 2638,3 | | 0 | | 0 | | 1181,3 | | 257 | | 1200 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4 | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | 137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 137,0 | 0,0 | 1-4 квартал |  | |  | | 3038,3 | | 0 | | 0 | | 381,3 | | 257 | | 2400 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2** | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | **0,0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | 3-4 квартал |  | |  | | 1838,3 | | 0 | | 0 | | 381,3 | | 257 | | 1200 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Итого за 2021 г. (тыс. рублей)** | **1561,4** | **0,0** | **0,0** | **104,4** |  | **257,0** | **1200,0** | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2022 г.** | | | | | | | | | | |  | |  | | 1838,3 | | 0 | | 0 | | 381,3 | | 257 | | 1200 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1** | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия** | **3605,01146** | **1338,03786** | **27,3069** | **782,66671** |  | **257** | **1200** | 1-4 квартал |  | |  | | 1838,3 | | 0 | | 0 | | 381,3 | | 257 | | 1200 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1 | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 3 квартал |  | |  | | 11191,5 | | 0 | | 0 | | 2706,5 | | 1285 | | 7200 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 2 квартал |  | |  | | 11191,5 | | 0 | | 0 | | 2706,5 | | 1285 | | 7200 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3 | Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. | 1366,71146 | 1338,03786 | 27,3069 | 1,36671 |  | 0 | 0 | 3-4 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4 | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | 501,3 | 0 | 0 | 381,3 |  | 120 | 0 | 2-3 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.5 | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | 137 | 0 | 0 | 0 |  | 137 | 0 | 1-4 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.6 | Проведение исследований на полигоне складирования ТБО для р. п. Чамзинка и р. п. Комсомольский Чамзинского муниципального района | 400 | 0 | 0 | 400 |  | 0 | 0 | 1-2 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **5** | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | 3-4 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Итого за 2022 г. (тыс. рублей)** | **3605,01146** | **1338,03786** | **27,3069** | **782,66671** |  | **257** | **1200** |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2023г.** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1** | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия** | **1838,3** | **0** | **0** | **381,3** |  | **257** | **1200** | 1-4 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1 | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 3 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 2 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3 | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | 501,3 | 0 | 0 | 381,3 |  | 120 | 0 | 2-3 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4 | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | 137 | 0 | 0 | 0 |  | 137 | 0 | 1-4 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **5** | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | 3-4 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Итого за 2023 г. (тыс. рублей)** | **1838,3** | **0** | **0** | **381,3** |  | **257** | **1200** | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2024г.** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1** | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия** | **1838,3** | **0** | **0** | **381,3** |  | **257** | **1200** | 1-4 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1 | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 3 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 2 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3 | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | 501,3 | 0 | 0 | 381,3 |  | 120 | 0 | 2-3 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4 | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | 137 | 0 | 0 | 0 |  | 137 | 0 | 1-4 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **5** | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | 3-4 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Итого за 2024 г. (тыс. рублей)** | **1838,3** | **0** | **0** | **381,3** |  | **257** | **1200** | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2025г.** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **1** | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия** | **1838,3** | **0** | **0** | **381,3** |  | **257** | **1200** | 1-4 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1 | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 3 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 2 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3 | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | 501,3 | 0 | 0 | 381,3 |  | 120 | 0 | 2-3 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4 | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | 137 | 0 | 0 | 0 |  | 137 | 0 | 1-4 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **5** | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | 3-4 квартал |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Итого за 2025 г. (тыс. рублей)** | **1838,3** | **0** | **0** | **381,3** |  | **257** | **1200** | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Итого за 2018-2025 гг. (тыс. рублей)** | **20564,0** | **1338,0** | **767,0** | **2 810,0** |  | **4849,0** | **10800,0** | х |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |