Республика Мордовия

Администрация Чамзинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2023г. № 537

рп. Чамзинка

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Комплексное развитие сельских территорий»,**

**утвержденную постановлением Администрации Чамзинского**

**муниципального района Республики Мордовия от 16.09.2019 г. N 692**

**«Об утверждении муниципальной программы Чамзинского**

**муниципального района Республики Мордовия**

**«Комплексное развитие сельских территорий»**

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Администрация Чамзинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

**1.** Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденную постановлением Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 16.09.2019 г. N 692 «Об утверждении муниципальной программы Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий»(с изменениями, внесенными Постановлениями Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 16.04.2021г. №244, от 08.02.2022г. №95, от 24.08.2022г. №616, от 21.11.2022г. №895, от 06.02.2023г. №77, от 14.02.2023г. №89-а), следующего содержания:

* 1. В Паспорте муниципальной программы:

**1.1.1.**Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Муниципальной  программы | Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель Муниципальной  программы | Администрация Чамзинского муниципального района Республики Мордовия |
| Участники  Муниципальной программы | Управление промышленности, транспорта, строительства и архитектуры Администрации района, управление сельского хозяйства Администрации района, организационный отдел Администрации района, Администрации городских и сельских поселений Чамзинского муниципального района Республики Мордовия |
| Подпрограммы Муниципальной  программы | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;  Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |
| Цели  Муниципальной  программы | Цель 1 – сохранение доли сельского населения в общей численности населения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на уровне не менее 27,2 процентов в 2026 г.;  в 2017 году (базовый год) – 27,3 процентов;  в 2020 году – 27,2 процентов;  в 2021 году – 27,2 процентов;  в 2022 году – 27,2 процентов;  в 2023 году – 27,2 процентов;  в 2024 году – 27,2 процентов;  в 2025 году – 27,2 процентов;  в 2026 году - 27,2 процентов.  Цель 2 – достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 17 743, 7 рублей в 2026 г.;  в 2019 году (базовый год) – 14 451,8 рублей;  в 2020 году – 14 885, 3 рублей;  в 2021 году – 15 331, 8 рублей;  в 2022 году – 15 791, 7 рублей;  в 2023 году – 16 265, 4 рублей;  в 2024 году – 16 753, 3 рублей;  в 2025 году – 17 255, 8 рублей;  в 2026 году – 17 743,7 рублей.  Цель 3 – повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 69,4 процентов в 2026 г.;  в 2019 году (базовый год) – 6,6 процентов;  в 2020 году – 9,3 процентов;  в 2021 году – 13,1 процентов;  в 2022 году – 18,4 процентов;  в 2023 году – 25,8 процента;  в 2024 году – 36,2 процентов;  в 2025 году – 50,8 процентов;  в 2026 году – 69,4 процентов. |
| Задачи  Муниципальной программы | улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования;  обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:  - развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;  - развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;  - развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;  - благоустройства сельских территорий; |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 1 191,9 кв. метров жилья;  ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях – 378кв. метров жилья;  предоставление 163жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;  реализация 8 проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству 2 площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;  реализация 6 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий;  ввод в действие 3,222 км. локальных водопроводов;  ввод в эксплуатацию 22,55576 км. автомобильных дорог;  реализация 17общественно-значимых проектов по благоустройству территорий; |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | 1 января 2020 – 31 декабря 2026 годы |
| Объемы финансирования Муниципальной программы | общий объем финансирования Муниципальной программы составит:  за счет всех источников финансирования – 10 723 397,7 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 172 915,3 тыс. рублей,  2021 год – 121 172,5 тыс. рублей,  2022 год – 350 968,3 тыс. рублей,  2023 год – 116 409,8 тыс. рублей,  2024 год – 3 945 578,1 тыс. рублей,  2025 год – 2 941 013,8 тыс. рублей,  2026 год – 3 075 339,9 тыс. рублей,  в том числе:  за счет средств федерального бюджета -9 048 317,1 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 148 070,5 тыс. рублей,  2021 год – 66 043,7 тыс. рублей,  2022 год – 318 294,2 тыс. рублей  2023 год – 91 428,8 тыс. рублей;  2024 год – 3 351 458,7 тыс. рублей,  2025 год – 2 148 954,2 тыс. рублей,  2026 год – 2 924 067,0 тыс. рублей,  за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 1 110 481,4 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 21 127,4 тыс. рублей,  2021 год – 50 763,0 тыс. рублей,  2022 год – 13 606,2 тыс. рублей,  2023 год – 15 757,2 тыс. рублей,  2024 год – 507 596,3 тыс. рублей,  2025 год – 478 464,9 тыс. рублей,  2026 год – 66 744,7 тыс. рублей,  за счет средств местного бюджета –86 705,9 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 841,2 тыс. рублей,  2021 год – 123,1 тыс. рублей,  2022 год – 538,7 тыс. рублей,  2023 год – 4 732,2 тыс. рублей,  2024 год – 51 419,9 тыс. рублей,  2025 год – 27 888,1 тыс. рублей,  2026 год – 1 231,1 тыс. рублей,  внебюджетные источники –434 246,7 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 2 876,2 тыс. рублей,  2021 год – 4 242,8 тыс. рублей,  2022 год – 18 529,2 тыс. рублей,  2023 год – 4 491,6 тыс. рублей,  2024 год – 35 103,2 тыс. рублей,  2025 год – 285 706,6 тыс. рублей,  2026 год – 83 297,1 тыс. рублей,  в том числе:  по подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» составляет404 836,6 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 160 400,2 тыс. рублей,  2021 год – 74 141,2 тыс. рублей,  2022 год – 12 230,9 тыс. рублей,  2023 год – 15 897,1 тыс. рублей,  2024 год – 60 722,4 тыс. рублей,  2025 год – 65 722,4 тыс. рублей,  2026 год – 15 722,4 тыс. рублей,  в том числе:  за счет средств федерального бюджета -241 114,2 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 148 070,5 тыс. рублей,  2021 год – 66 043,7 тыс. рублей,  2022 год – 3 000,0 тыс. рублей  2023 год – 6 000,0 тыс. рублей,  2024 год – 6 000,0 тыс. рублей,  2025 год – 6 000,0 тыс. рублей,  2026 год – 6 000,0 тыс. рублей,  за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 147 563,9 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 10 465,5 тыс. рублей,  2021 год – 7 184,7 тыс. рублей,  2022 год – 6 369,2 тыс. рублей,  2023 год – 7 917,6 тыс. рублей,  2024 год – 51 742,3 тыс. рублей,  2025 год – 56 692,3 тыс. рублей,  2026 год – 7 192,3 тыс. рублей,  за счет средств местного бюджета – 5 966,8 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 91,1 тыс. рублей,  2021 год – 54,7 тыс. рублей,  2022 год – 92,5 тыс. рублей,  2023 год – 1 979,5 тыс. рублей,  2024 год – 1 383,0 тыс. рублей,  2025 год – 1 433,0 тыс. рублей,  2026 год – 933,0 тыс. рублей,  внебюджетные источники – 10 191,7 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 1 773,1 тыс. рублей,  2021 год – 858,1 тыс. рублей,  2022 год – 2 769,2 тыс. рублей,  2023 год – -  2024 год – 1 597,1 тыс. рублей,  2025 год – 1 597,1 тыс. рублей,  2026 год – 1 597,1 тыс. рублей,  по подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» составляет 10 318 561,1 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 12 515,1 тыс. рублей,  2021 год – 47 031,3 тыс. рублей,  2022 год – 338 737,4 тыс. рублей,  2023 год – 100 512,7 тыс. рублей,  2024 год – 3 884 855,7 тыс. рублей,  2025 год – 2 875 291,4 тыс. рублей,  2026 год – 3 059 617,5 тыс. рублей,  в том числе:  за счет средств федерального бюджета -8 807 202,9 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – -  2021 год – -  2022 год – 315 294,2 тыс. рублей,  2023 год – 85 428,8 тыс. рублей,  2024 год – 3 345 458,7 тыс. рублей,  2025 год – 2 142 954,2 тыс. рублей,  2026 год – 2 918 067,0 тыс. рублей,  за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 962 917,5 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 10 661,9 тыс. рублей,  2021 год – 43 578,3 тыс. рублей,  2022 год – 7 237,0 тыс. рублей,  2023 год – 7 839,6 тыс. рублей,  2024 год – 455 854,0 тыс. рублей,  2025 год – 421 772,6 тыс. рублей,  2026 год – 59 552,4 тыс. рублей,  за счет средств местного бюджета – 80 739,1 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 750,1 тыс. рублей,  2021 год – 68,4 тыс. рублей,  2022 год – 446,2 тыс. рублей,  2023 год – 2 752,7 тыс. рублей,  2024 год – 50 036,9 тыс. рублей,  2025 год – 26 455,1 тыс. рублей,  2026 год – 298,1 тыс. рублей,  внебюджетные источники – 420 670,3 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 1 103,1 тыс. рублей,  2021 год – 3 384,7 тыс. рублей,  2022 год – 15 760,0 тыс. рублей,  2023 год – 4 491,6 тыс. рублей,  2024 год –33 506,1 тыс. рублей,  2025 год – 284 109,5 тыс. рублей,  2026 год – 81 700,0 тыс. рублей.  Объем финансирования Муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней |
| Ожидаемые результаты реализации  Муниципальной программы | улучшение жилищных условий 177 сельских семей;  создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство 220 домов на сельских территориях;  повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности:  газом –до 98,3 процентов;  водой – с 75,7% (2018 г.) до 80 процентов;  ввод в эксплуатацию 22,55576 км. автомобильных дорог;  реализация 6 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий;  повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации:  - 17 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий; |

1.2. В муниципальной программе:

# 1.2.1. В наименовании Раздела 1 слова по тексту «до 2025 года» читать «до 2026 года».

# 1.2.2. В наименовании Главы 2 Раздела 1 слова по тексту «до 2025 года» читать «до 2026 года».

1.2.3.Главу 2 «Прогноз комплексного развития сельских территорий Чамзинского муниципального района Республики Мордовия до 2026 года» раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы, основные проблемы и прогноз комплексного развития сельских территорий Чамзинского муниципального района Республики Мордовия до 2026 года»изложить в новой редакции:

«Комплексное развитие сельских территорий является одним из наиболее приоритетных направлений социально-экономической политики Правительства Республики Мордовия в рассматриваемой перспективе.

Динамика комплексного развития сельских территорий на период до 2026 года будет формироваться под воздействием принятых в последние годы мер. В то же время сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития сельских территорий.

В прогнозном периоде намечаются следующие значимые тенденции:

увеличение бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;

использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение дополнительных средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Муниципальной программы, включая средства населения и организаций.

Муниципальная программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.

Прогноз реализации Муниципальной программы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов).

В части основных показателей Муниципальной программы прогнозируются:

построить 1 191,9 кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья для 9 семей, проживающих на сельских территориях;

построить жилье по договорам найма для 5 семей, проживающих на сельских территориях;

обеспечить не менее 163 семей доступным жильем на сельских территориях с использованием ипотечного кредита;

создать условия для строительства жилья в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях, обеспечив обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство 2 площадок под компактную жилищную застройку;

ввести в действие 3,222 км локальных водопроводов;

реализовать 17 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий.».

1.2.4. Главу 4 «Цели и задачи Муниципальной программы» раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации Муниципальной программы»изложить в новой редакции:

«Муниципальная программа разработана для достижения следующих целей:

сохранение доли сельского населения в общей численности населения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на уровне не менее 27,2 процентов в 2026 г.;

достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 17 743,7 рублей в 2026 г.;

повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 69,4 процентов в 2026 г.

В рамках Муниципальной программы предлагается решение следующих задач:

улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования;

обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:

- развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

- развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;

- развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

- благоустройства сельских территорий;

Достижение целей Муниципальной программы будет осуществляться с учетом следующих подходов:

- комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог в соответствии с документами территориального планирования (схемами муниципальных районов и генеральными планов поселений);

- преимущественное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализуются или имеются планы по реализации инвестиционных проектов;

- использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Муниципальной программы, включая средства населения и организаций.

При разработке проектно-сметной документации по созданию объектов инженерной и социальной инфраструктуры, автомобильных дорог будут использоваться современные технологии развития.»

# 1.2.5. Главу 6 «Основные ожидаемые конечные результаты и сроки реализации Муниципальной программы» раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации Муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Реализация Муниципальной программы будет осуществляться в 2020 – 2026 годах и предполагает наращивание темпов комплексного развития сельских поселений согласно прогнозируемому росту потребности в создании комфортных условий проживания в сельской местности.

В рамках Муниципальной программы планируется:

ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 1 191,9кв. метров жилья;

ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях – 378 кв. метров жилья;

предоставление 163 жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;

реализация 8 проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

ввести в действие 3,222 км локальных водопроводов;

ввести в эксплуатацию 22,55576 км. автомобильных дорог;

реализовать 6 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий;

реализовать 17 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий.»

1.2.6. Раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Финансирование мероприятий Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия, местных бюджетов Чамзинского муниципального района Республики Мордовия и внебюджетных источников.

Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2020 – 2026 годах составляет за счет всех источников финансирования – 10 723 397,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 9 048 317,1 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 1 110 481,4 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 86 705,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 434 246,7 тыс. рублей,

в том числе:

по подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» - 404 836,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 241 114,2 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 147 563,9 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 5 966,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 10 191,7 тыс. рублей,

по подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» - 10 318 561,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 8 807 202,9 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 962 917,5 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 80 739,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 420 670,3 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы, осуществляемое за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия и местных бюджетов Чамзинского муниципального района, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной год и плановый период.

Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий Муниципальной программы за счет внебюджетных источников будут использоваться, в том числе, различные инструменты государственно-частного партнерства.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы приведены в приложении 5.».

* 1. В Приложении №1 к Муниципальной программе

1.3.1.Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Чамзинского муниципального района Республики Мордовия |
| Цели подпрограммы | улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования |
| Задачи подпрограммы | реализация мероприятия по предоставлению социальных выплат на строительство или приобретение жилья, предоставляемых гражданам, проживающим на сельских территориях;  реализация мероприятия по строительству или приобретению жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения;  внедрение инструментов льготной сельской ипотеки на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях;  обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 1 191,9кв. метров жилья;  ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях – 378 кв. метров жилья;  предоставление 163 жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;  реализация 8 проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству 2 площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 1 января 2020 – 31 декабря 2026 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составит:  404 836,6 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 160 400,2 тыс. рублей,  2021 год – 74 141,2 тыс. рублей,  2022 год – 12 230,9 тыс. рублей,  2023 год – 15 897,1 тыс. рублей,  2024 год – 60 722,4 тыс. рублей,  2025 год – 65 722,4 тыс. рублей,  2026 год – 15 722,4 тыс. рублей,  в том числе:  за счет средств федерального бюджета -241 114,2 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 148 070,5 тыс. рублей,  2021 год – 66 043,7 тыс. рублей,  2022 год – 3 000,0 тыс. рублей,  2023 год – 6 000,0 тыс. рублей,  2024 год – 6 000,0 тыс. рублей,  2025 год – 6 000,0 тыс. рублей,  2026 год – 6 000,0 тыс. рублей,  за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 147 563,9 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 10 465,5 тыс. рублей,  2021 год – 7 184,7 тыс. рублей,  2022 год – 6 369,2 тыс. рублей,  2023 год – 7 917,6 тыс. рублей,  2024 год – 51 742,3 тыс. рублей,  2025 год – 567 192,3 тыс. рублей,  за счет средств местного бюджета – 5 966,8 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 91,1 тыс. рублей,  2021 год – 54,7 тыс. рублей,  2022 год – 92,5 тыс. рублей,  2023 год – 1 979,5 тыс. рублей,  2024 год – 1 383,0 тыс. рублей,  2025 год – 1 433,0 тыс. рублей,  2026 год – 933,0 тыс. рублей,  внебюджетные источники – 10 191,7 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 1 773,1 тыс. рублей,  2021 год – 858,1 тыс. рублей,  2022 год – 2 769,2 тыс. рублей,  2023 год – -,  2024 год – 1 597,1 тыс. рублей,  2025 год – 1 597,1 тыс. рублей;  2026 год – 1 597,1 тыс. рублей;  Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | улучшение жилищных условий 177 сельскихсемей;  создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство 220 домов на сельских территориях. |

1.3.2.В подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»:

1.В главе 1 «Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и оценка последствий инерционного развития, прогноз развития» раздела 1 «Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз развития, приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации»абзац одиннадцать изложить в новой редакции:

«Прогноз реализации подпрограммы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов):

построить 1 191,9кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья для 9 семей, проживающих на сельских территориях;

построить или приобрести жилье по договорам найма для 5 семей, проживающих на сельских территориях;

обеспечить не менее 163 семьи доступным жильем на сельских территориях с использованием ипотечного кредита;

создать условия для строительства жилья в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях, обеспечив обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство 2 площадок под компактную жилищную застройку территорий.»

2.В главе 3 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы и сроки ее реализации» раздела 1 «Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз развития, приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации»абзац шесть и семь изложить в новой редакции:

«Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2020 – 2026 годах.

В части основных показателей подпрограммы прогнозируются:

построить 1 191,9кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья для 9 семей, проживающих на сельских территориях;

построить или приобрести жилье по договорам найма для 5 семей, проживающих на сельских территориях;

обеспечить не менее 163 семьи доступным жильем на сельских территориях с использованием ипотечного кредита;

создать условия для строительства жилья в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях, обеспечив обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство 2 площадок под компактную жилищную застройку территорий.»

3. Главу 5 «Мероприятие «Льготная сельская ипотека» Раздела 2 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Целью мероприятий по льготной сельской ипотеке, является улучшение жилищных условий, проживающих на сельских территориях, путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3% годовых с 1 января 2020 года по 31 декабря 2026 года.

Порядок реализации мероприятий по льготной сельской ипотеке, утверждается постановлением Правительства Республики Мордовия.».

4. Главу 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» раздела 3 «Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы, участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками» изложить в новой редакции:

«Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2020-2026 годах составит 404 836,6 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета -241 114,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Мордовия –147 563,9 тыс. рублей, средства местного бюджета –5 966,8 тыс. рублей и внебюджетных источников – 10 191,7 тыс. рублей»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в разрезе мероприятий в [приложении](http://mobileonline.garant.ru/#/document/9081125/entry/10005) 5 к Муниципальной программе.

Прогнозируемые в рамках подпрограммы объемы софинансирования за счет указанных средств определены на основе анализа прогнозных показателей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.»

1.4.В Приложении №2 к Муниципальной программе

1.4.1.Паспорт подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Чамзинского муниципального района Республики Мордовия |
| Участники подпрограммы | Администрация Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, Администрации городских и сельских поселений |
| Цели подпрограммы | обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации инициативных проектов комплексного развития сельских территорий |
| Задачи подпрограммы | обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:  - развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;  - развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;  - развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;  благоустройство сельских территорий |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | ввод в действие 3,222 км локальных водопроводов;  ввод в эксплуатацию 22,55576 км. автомобильных дорог;  реализация 17 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий;  реализация 6 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 1 января 2020 – 31 декабря 2026 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составит:  10 318 561,1 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 12 515,1 тыс. рублей,  2021 год – 47 031,3 тыс. рублей,  2022 год – 338 737,4 тыс. рублей,  2023 год – 100 512,7 тыс. рублей,  2024 год – 8 884 855,7 тыс. рублей;  2025 год – 2 875 291,4 тыс. рублей,  2026 год – 3 059 617,5 тыс. рублей,  в том числе:  за счет средств федерального бюджета -8 807 202,9 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – -  2021 год – -  2022 год – 315 294,2 тыс. рублей,  2023 год – 85 428,8 тыс. рублей,  2024 год – 3 345 458,7 тыс. рублей,  2025 год – 2 142 954,2 тыс. рублей,  2026 год – 2 918 067,0 тыс. рублей,  за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 962 917,5 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 10 661,9 тыс. рублей,  2021 год – 43 578,3 тыс. рублей,  2022 год – 7 237,0 тыс. рублей,  2023 год – 7 839,6 тыс. рублей,  2024 год – 455 854,0 тыс. рублей,  2025 год – 421 772,6 тыс. рублей,  2026 год – 59 552,4 тыс. рублей,  за счет средств местного бюджета – 80 739,1 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 750,1 тыс. рублей,  2021 год – 68,4 тыс. рублей,  2022 год – 446,2 тыс. рублей,  2023 год – 2 752,7 тыс. рублей,  2024 год - 26 455,1тыс. рублей,  2026 год – 298,1 тыс. рублей,  внебюджетные источники – 420 670,3 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 1 103,1 тыс. рублей,  2021 год – 3 384,7 тыс. рублей,  2022 год – 15 760,0 тыс. рублей,  2023 год – 4 491,6 тыс. рублей,  2024 год – 33 506,1 тыс. рублей,  2025 год –284 109, 5 тыс. рублей,  2026 год –81 700, 0 тыс. рублей,  Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности:  водой – с 75,7% (2018 г.) до 80 процентов;  повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации:  ввод в эксплуатацию 22,55576 км. автомобильных дорог;  - 17 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий; |

1.4.2.В подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»:

1.В главе 3 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы и сроки ее реализации» раздела 1 «Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз развития, приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации»абзац пять изложить в следующей редакции:

«В части основных показателей подпрограммы прогнозируются:

ввести в действие 3,222 км. локальных водопроводов;

ввести в эксплуатацию 22,55576 км**.** автомобильных дорог;

реализовать 6 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий;

реализовать 17 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий;»

2. Главу 10 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» раздела 3 «Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы, участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками» изложить в новой редакции:

«Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2020 – 2026 годах составит 10 318 561,1 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета – 8 807 202,9 тыс. рублей, республиканского бюджета – 962 917,5 тыс. рублей, местного бюджета – 80 739,1 тыс. рублей и внебюджетных источников – 420 670,3 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в разрезе мероприятий в [приложении](http://mobileonline.garant.ru/#/document/9081125/entry/10005) 5 к Муниципальной программе.

Прогнозируемые в рамках подпрограммы объемы софинансирования за счет указанных средств определены на основе анализа прогнозных показателей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.»

1.5. Приложение №3 к программе «Сведения о показателях (индикаторах) реализации Муниципальной программы «Комплексноеразвитие сельскихтерриторий» изложить в новой редакции – прилагается.

1.6.Приложение №4 к программе «Перечень основных мероприятий Муниципальной программы Чамзинского муниципального района «Комплексноеразвитие сельскихтерриторий» изложить в новой редакции – прилагается.

1.7. Приложение №5 к программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию целей Муниципальной программы «Комплексноеразвитие сельскихтерриторий» изложить в новой редакции – прилагается.

1.8.Приложение №6 к программе «Перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки» - прилагается.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в информационном бюллетене Чамзинского муниципального района.

И.о. Главы Чамзинского

муниципального района А.Ю. Тюрякин

Приложение 6  
к Муниципальной программе Чамзинского муниципального района Республики Мордовия  
"Комплексное развитие сельских территорий"

Перечень  
объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки

по состоянию на 15 августа 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Мощность, км | Сроки строительства | Место нахождения (адрес) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реконструкция автомобильной дороги, подъезд к площадке родительского стада №2 в с.Б.Маресево Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 0,32321 | 2022 | С. Большое Маресево |
| 2. | Реконструкция автомобильной дороги, подъезд к площадке родительского стада №3 в с.Б.Маресево Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 1,846 | 2022 | С. Большое Маресево |
| 3. | Реконструкция автомобильной дороги, подъезд к площадке родительского стада №4 в с. Б.Маресево Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 1,0295 | 2022 | С. Большое Маресево |
| 4. | Реконструкция автомобильной дороги, подъезд к площадке откорма в с.Базым Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 0,343 | 2022 | С. Базым |
| 5. | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к площадке откорма в с. Сабур-Мачкасы Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 0,38375 | 2022 | Рп. Чамзинка |
| 6. | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к площадке родительского стада №1 в с.Б.Маресево Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 1,179 | 2022 | С. Большое Маресево | 2 | С. Большое Маресево |
| 7. | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к площадке ремонтного молодняка №2 в с.Маколово в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия | 0,121 | 2022 | С. Маколово |
| 8. | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к площадке откорма №1 в с.Наченалы в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия | 0,455 | 2022 | С. Наченалы |
| 9. | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к цеху по производству кормов животного происхождения в р.п.Чамзинка в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия | 0,498 | 2022 | Рп. Чамзинка |
| 10. | Строительство автомобильной дороги Подъезд к животноводческому комплексу АО "Птицефабрика "Чамзинская" Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 2,1303 | 2021 | Рп. Чамзинка |
| 11 | Строительство подъезда к зерносушильному и сортировальному комплексу, зерноскладам и складу ГСМ в с.Медаево | 0,700 | 2022 | С.Медаево |
| 12 | Строительство автомобильной дороги в с. Отрадное Чамзинского муниципального района Республики Мордовия с обеспечением подъезда до семенного склада | 1,557 | 2022 | С. Отрадное |
| 13 | Строительство автомобильной дороги от ул. Республиканская, обеспечивающей подъезд до овощесклада, в п. Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 0,211 | 2022 | Рп. Чамзинка |
| 14 | Строительство автомобильной дороги, обеспечивающей подъезд до зерносклада, в с. Апраксино Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 0,290 | 2022 | С.Апраксино |
| 15 | Строительство автомобильной дороги, обеспечивающей подъезд до зерноскладов, в с. Кочкуши Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 0,309 | 2022 | С. Кочкуши |
| 16 | Строительство подъезда к складам хранения объемистых кормов для сельскохозяйственных животных с. Медаево Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 2,36 | 2023 | С. Медаево |
| 17 | Реконструкция подъезда к родильному отделению животноводческого комплекса в с. Медаево Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | 2,08 | 2024 | С. Медаево |
| 18 | Реконструкция подъезда к складскому комплексу для хранения семян в с. Мачказёрово (ООО «Калиновское) | 4,78 | 2024 | С. Мачказёрово |
| 19 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Новая в р.п. Чамзинка | 1,96 | 2025 | Р.п. Чамзинка |
|  | **ИТОГО** | **22,55576** |  |  |

Приложение 3

к Муниципальной программе

Чамзинского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий»

# Сведения о показателях (индикаторах) реализации Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

по состоянию на 15 августа 2023 г.

|  | Показатель (индикатор) Государственной программы | Единицы измерения | Значение показателей | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год  (2018 год) | текущий год  (2019 год) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»** | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров общей площади | 892,2 | 1 907,0 | 393,9 | 154,9 | 191,4 | 181,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2. | Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | кв. метров общей площади | - | - | - | - |  | 162,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 3. | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | единиц | - | - | 109 | 45 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | - |
| **Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»** | | | | | | | | | | |  |
| 5. | Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | единиц | - | - | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | - |
| 6. | Ввод в действие локальных водопроводов | километров | - | - | 3,222 | х | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 7 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | километров | - | - | х | 2,1303 | 9,24546 | 2,36 | 6,86 | 1,96 | - |
| 8 | Реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 |

Приложение 4

к [Муниципальной программе](#sub_1000)

Чамзинского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий»

# Перечень основных мероприятий Муниципальной программы Чамзинского муниципального района

# «Комплексное развитие сельских территорий»

по состоянию на 15 августа 2023г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»** | | | | | | | |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Администрация Чамзинского муниципального района | 2020 год | 2026 год | улучшение жилищных условий 9 сельских семей | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифици-рованных специалистов на село | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 1.2. | Строительство или приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Администрация Чамзинского муниципального района | 2023 год | 2026 год | улучшение жилищных условий 5 сельских семей | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифици-рованных специалистов на село | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 1.3. | Льготная сельская ипотека | Администрация Чамзинского муниципального района | 2020 год | 2026 год | улучшение жилищных условий 163 сельских семей | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифици-рованных специалистов на село | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 1.4. | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Администрация Чамзинского муниципального района | 2020 год | 2025 год | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство 220 домов на сельских территориях | снижение доступности земельных участков под строительство, оборудованных инженерной инфраструктурой | выполнение индикаторов подпрограммы |
| **2. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»** | | | | | | | |
| 2.1. | Благоустройство сельских территорий | Администрация Чамзинского муниципального района | 2020 год | 2025 год | реализация 17 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 2.2. | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | Администрация Чамзинского муниципального района | 2020 год | 2020 год | ввод в действие незавершенных строительством 3,222 км локальных водопроводов в сельской местности | незавершенные строительством объекты инженерной инфраструктуры в сельской местности | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 2.3. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Минстрой Республики Мордовия, администрация Чамзинского муниципального района | 2021 год | 2025 год | ввод в эксплуатацию 22,55576 км. автомобильных дорог | не введенные в эксплуатацию построенные автомобильные дороги в сельской местности | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 2.4. | Современный облик сельских территорий | Администрация Чамзинского муниципального района | 2023 год | 2026 год | реализация 6 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | выполнение индикаторов подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  | | Приложение 5 | | | | |
|  |  |  |  |  | к муниципальной программе Чамзинского | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | муниципального района Республики Мордовия | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | «Комплексное развитие сельских территорий» | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| **Ресурсное обеспечение** | | | | | | | | | | | |  |  |
| и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию целей Муниципальной программы Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий» | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | по состоянию на 15 августа 2023г. | | | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, подпрограммы муниципальной программы (в том числе основного мероприятия, проекта) | Источник финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей | | | | | | | | |  |  |
| 2020 год - очередной | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | Итого 2020-2026 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | Комплексное развитие сельских территорий | всего | 172 915,3 | 121 172,5 | 350 968,3 | 116 409,8 | | 3 945 578,1 | | 2 941 013,8 | | 3 075 339,9 | 10 723 397,7 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет | 148 070,5 | 66 043,7 | 318 294,2 | 91 428,8 | | 3 351 458,7 | | 2 148 954,2 | | 2 924 067,0 | 9 048 317,1 |
| республиканский бюджет | 21 127,4 | 50 763,0 | 13 606,2 | 15 757,2 | | 507 596,3 | | 478 464,9 | | 66 744,7 | 1 110 481,4 |
| местный бюджет | 841,2 | 123,1 | 538,7 | 4 732,2 | | 51 419,9 | | 27 888,1 | | 1 231,1 | 86 705,9 |
| внебюджетные источники | 2 876,2 | 4 242,8 | 18 529,2 | 4 491,6 | | 35 103,2 | | 285 706,6 | | 83 297,1 | 434 246,7 |
| **Подпрограмма 1** | **Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения** | **всего** | 160 400,2 | 74 141,2 | 12 230,9 | 15 897,1 | | 60 722,4 | | 65 722,4 | | 15 722,4 | 404 836,6 |
| **в том числе:** |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| **федеральный бюджет** | 148 070,5 | 66 043,7 | 3 000,0 | 6 000,0 | | 6 000,0 | | 6 000,0 | | 6 000,0 | 241 114,2 |
| **республиканский бюджет** | 10 465,5 | 7 184,7 | 6 369,2 | 7 917,6 | | 51 742,3 | | 56 692,3 | | 7 192,3 | 147 563,9 |
| **местный бюджет** | 91,1 | 54,7 | 92,5 | 1 979,5 | | 1 383,0 | | 1 433,0 | | 933,0 | 5 966,8 |
| **внебюджетные источники** | 1 773,1 | 858,1 | 2 769,2 | - | | 1 597,1 | | 1 597,1 | | 1 597,1 | 10 191,7 |
| Основное мероприятие 1.1 | в том числе: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | всего | 5 910,3 | 2 860,4 | 9 230,9 | - | | 5 323,7 | | 5 323,7 | | 5 323,7 | 33 972,7 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет | 4 078,1 | 1 973,7 | 6 369,2 | - | | 3 673,4 | | 3 673,4 | | 3 673,4 | 23 441,2 |
| местный бюджет | 59,1 | 28,6 | 92,5 | - | | 53,2 | | 53,2 | | 53,2 | 339,8 |
| внебюджетные источники | 1 773,1 | 858,1 | 2 769,2 | - | | 1 597,1 | | 1 597,1 | | 1 597,1 | 10 191,7 |
| Основное мероприятие 1.2 | Строительство или приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | всего | - | - | - | 9 897,1 | | 4 398,7 | | 4 398,7 | | 4 398,7 | 23 093,2 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  | 7 917,6 | | 3 518,9 | | 3 518,9 | | 3 518,9 | 18 474,3 |
| местный бюджет |  |  |  | 1 979,5 | | 879,8 | | 879,8 | | 879,8 | 4 618,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  | - | | - | | - | | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Льготная сельская ипотека | всего | 122 520,8 | 45 200,0 | 3 000,0 | 6 000,0 | | 6 000,0 | | 6 000,0 | | 6 000,0 | 194 720,8 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| Федеральный бюджет | 122 520,8 | 45 200, 0 | 3 000,0 | 6 000,0 | | 6 000,0 | | 6 000,0 | | 6 000,0 | 194 720,8 |
| республиканский бюджет |  |  |  | - | | - | | - | | - | - |
| местный бюджет |  |  |  | - | | - | | - | | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |  | - | | - | | - | | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | всего | 31 969,1 | 26 080,8 | - | - | | 45 000,0 | | 50 000,0 | | - | 153 049,9 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет | 25 549,7 | 20 843,7 |  |  | |  | |  | | - | 46 393,4 |
| республиканский бюджет | 6 387,4 | 5 211,0 |  |  | | 44 550,0 | | 49 500,0 | | - | 105 648,4 |
| местный бюджет | 32,0 | 26,1 |  |  | | 450,0 | | 500,0 | | - | 1 008,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | - | | - | | - |  |
| в том числе | Обустройство индивидуальной жилой застройки по ул. Полковская, ул. Центральная, ул. Сайгушская, ул. О.Храмова в р.п.Чамзинка | всего | 31 969,1 | 26 080,8 | - | - | | - | | - | | - | 58 049,9 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет | 25 549,7 | 20 843,7 |  |  | |  | |  | |  | 46 393,4 |
| республиканский бюджет | 6 387,4 | 5 211,0 |  |  | |  | |  | |  | 11 598,4 |
| местный бюджет | 32,0 | 26,1 |  |  | |  | |  | |  | 58,1 |
|  | Строительство сетей инженерно-технического обеспечения индивидуальной жилой застройки (сети водоснабжения) | всего | **-** | 7 894,8 | - | - | | - | | - | | - | 7 894,8 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  | 6 309,5 |  |  | |  | |  | |  | 6 309,5 |
| республиканский бюджет |  | 1 577,4 |  |  | |  | |  | |  | 1 577,4 |
| местный бюджет |  | 7,9 |  |  | |  | |  | |  | 7,9 |
|  | Строительство автомобильных дорог индивидуальной жилой застройки | всего | 31 969,1 | 18 186,0 | - | - | | - | | - | | - | 50 155,1 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет | 25 549,7 | 14 534,2 |  |  | |  | |  | |  | 40 083,9 |
| республиканский бюджет | 6 387,4 | 3 633,6 |  |  | |  | |  | |  | 10 021,0 |
| местный бюджет | 32,0 | 18,2 |  |  | |  | |  | |  | 50,2 |
| в том числе | Обустройство индивидуальной жилой застройки по ул. Степана Эрьзи в р.п.Комсомольский | всего | - | - | - | - | | 20 000,0 | | 15 000,0 | | - | 35 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  | | 19 800,0 | | 14 850,0 | |  | 34 650,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  | | 200,0 | | 150,0 | |  | 350,0 |
|  | Строительство сетей инженерно-технического обеспечения индивидуальной жилой застройки (сети водоснабжения) | всего | - | - | - | - | | - | | 15 000,0 | | - | 15 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  | |  | | 14 850,0 | |  | 14 850,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  | |  | | 150,0 | |  | 150,0 |
|  | Строительство автомобильной дороги индивидуальной жилой застройки | всего | - | - | - | - | | 20 000,0 | | - | | - | 20 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  | | 19 800,0 | |  | |  | 19 800,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  | | 200,0 | |  | |  | 200,0 |
| в том числе | Обустройство площадки под компактную жилищную застройку в рп. Чамзинка | всего | - | - | - | - | | 25 000,0 | | 35 000,0 | | - | 60 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  | | 24 750,0 | | 34 650,0 | |  | 59 400,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  | | 250,0 | | 350,0 | |  | 600,0 |
|  | Строительство сетей инженерно-технического обеспечения (сети водоснабжения) | всего | - | - | - | - | | - | | 15 000,0 | | - | 15 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  | |  | | 14 850,0 | |  | 14 850,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  | |  | | 150,0 | |  | 150,0 |
|  | Строительство автомобильных дорог | всего | - | - | - | - | | - | | 20 000,0 | | - | 20 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  | |  | | 19 800,0 | |  | 19 800,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  | |  | | 200,0 | |  | 200,0 |
|  | Строительство сетей инженерно-технического обеспечения (сети газоснабжения) | всего | - | - | - | - | | 7 000,0 | | - | | - | 7 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  | | 6 930,0 | |  | |  | 6 930,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  | | 70,0 | |  | |  | 70,0 |
|  | Строительство сетей инженерно-технического обеспечения (сети электроснабжения) | всего | - | - | - | - | | 18 000,0 | | - | | - | 18 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  | | 17 820,0 | |  | |  | 17 820,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  | | 180,0 | |  | |  | 180,0 |
| **Подпрограмма 2** | **Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях** | **всего** | 12 515,1 | 47 031,3 | 338 737,4 | 100 512,7 | | 3 884 855,7 | | 2 875 291,4 | | 3 059 617,5 | 10 318 561,1 |
| **в том числе:** |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  | 315 294,2 | 85 428,8 | | 3 345 458,7 | | 2 142 954,2 | | 2 918 067,0 | 8 807 202,9 |
| **республиканский бюджет** | 10 661,9 | 43 578, 3 | 7 237,0 | 7 839,6 | | 455 854,0 | | 421 772,6 | | 59 552,4 | 962 917,5 |
| **местный бюджет** | 750,1 | 68, 4 | 446,2 | 2 752,7 | | 50 036,9 | | 26 455,1 | | 298,1 | 80 739,1 |
| **внебюджетные источники** | 1 103,1 | 3 384, 7 | 15 760,0 | 4 491,6 | | 33 506,1 | | 284 109,5 | | 81 700,0 | 420 670,3 |
| Основное мероприятие 2.1 | Благоустройство сельских территорий | всего | 10 455,5 | 2 371,3 | 1 146,3 | 9 776,6 | | 10 735,8 | | 274 272,2 | | - | 308 757,7 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | | 4 046,0 | | 581,8 | | - | 4 627,8 |
| республиканский бюджет | 8 622,9 | 1 659,9 | 802,4 | 6 096,1 | | 2 743,5 | | 17 025,4 | | - | 36 950,2 |
| местный бюджет | 729,5 | 23,7 | 11,5 | 2 178,2 | | 575,2 | | 8 555,5 | | - | 12 073,6 |
| внебюджетные источники | 1 103,1 | 687,7 | 332,4 | 1 502,3 | | 3 371,1 | | 248 109,5 | | - | 255 106,1 |
|  | Создание детской игровой площадки в с. Отрадное | всего |  |  |  | 897,5 | | **-** | | **-** | | **-** | 897,5 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  | 628,2 | |  | |  | |  | 628,2 |
| местный бюджет |  |  |  | 9,0 | |  | |  | |  | 9,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  | 260,3 | |  | |  | |  | 260,3 |
|  | Создание физкультурно-оздоровительной площадки в с.Отрадное | всего |  |  |  |  | | 1 484,8 | | **-** | | **-** | 1 484,8 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  | | 1 039,4 | |  | |  | 1 039,4 |
| местный бюджет |  |  |  |  | | 148,5 | |  | |  | 148,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 296,9 | |  | |  | 296,9 |
|  | Создание площадки игровых видов спорта в с. Отрадное (хоккей) | всего | 1 781,0 |  |  |  | | **-** | | **-** | | **-** | 1 781,0 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет | 1 414,8 |  |  |  | |  | |  | |  | 1 414,8 |
| местный бюджет | 366,2 |  |  |  | |  | |  | |  | 366,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | Создание площадки игровых видов спорта в с. Отрадное | всего |  |  |  |  | | 2 175,8 | | **-** | | **-** | 2 175,8 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  | | 1 523,0 | |  | |  | 1 523,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  | | 217,6 | |  | |  | 217,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 435,2 | |  | |  | 435,2 |
|  | Создание детской игровой площадки в с. Медаево | всего | 1 022,6 |  |  |  | | **-** | | **-** | | **-** | 1 022,6 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет | 1 008,2 |  |  |  | |  | |  | |  | 1 008,2 |
| местный бюджет | 14,4 |  |  |  | |  | |  | |  | 14,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | Создание физкультурно-оздоровительной площадки в с.Медаево | всего |  |  | 1 146,3 |  | | **-** | | **-** | | **-** | 1 146,3 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет |  |  | 802,4 |  | |  | |  | |  | 802,4 |
| местный бюджет |  |  | 11,5 |  | |  | |  | |  | 11,5 |
| внебюджетные источники |  |  | 332,4 |  | |  | |  | |  | 332,5 |
|  | Создание площадки игровых видов спорта в с. Медаево | всего |  | 2 371,3 |  |  | | **-** | | **-** | | **-** | 2 371,3 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет |  | 1 659,9 |  |  | |  | |  | |  | 1 659,9 |
| местный бюджет |  | 23,7 |  |  | |  | |  | |  | 23,7 |
| внебюджетные источники |  | 687,7 |  |  | |  | |  | |  | 687,7 |
|  | Создание зоны отдыха в с. Медаево | всего | 1 774,7 |  |  |  | | **-** | | **-** | | **-** | 1 774,7 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет | 1 749,7 |  |  |  | |  | |  | |  | 1 749,7 |
| местный бюджет | 25,0 |  |  |  | |  | |  | |  | 25,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | Обустройство аллеи в с. Медаево | всего | 1 752,2 |  |  |  | | **-** | | **-** | | **-** | 1 752,2 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет | 1 727,5 |  |  |  | |  | |  | |  | 1 727,5 |
| местный бюджет | 24,7 |  |  |  | |  | |  | |  | 24,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | Создание детской игровой площадки в с. Мачказерово | всего | 486,9 |  |  |  | | **-** | | **-** | | **-** | 486,9 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет | 480,0 |  |  |  | |  | |  | |  | 480,0 |
| местный бюджет | 6,9 |  |  |  | |  | |  | |  | 6,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | Восстановление памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны в с. Большие Ремезенки | всего | 1 821,9 |  |  |  | | **-** | | **-** | | **-** | 1 821,9 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет | 993,7 |  |  |  | |  | |  | |  | 993,7 |
| местный бюджет | 14,2 |  |  |  | |  | |  | |  | 14,2 |
| внебюджетные источники | 814,0 |  |  |  | |  | |  | |  | 814,0 |
|  | Создание детской игровой площадки в с. Киржеманы | всего | 1 816,2 |  |  |  | | **-** | | **-** | | **-** | 1 816,2 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет | 1 249,0 |  |  |  | |  | |  | |  | 1 249,0 |
| местный бюджет | 278,1 |  |  |  | |  | |  | |  | 278,1 |
| внебюджетные источники | 289,1 |  |  |  | |  | |  | |  | 289,1 |
|  | Создание детской игровой и спортивной площадки по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Комсомольский, Микрорайон-1, д. 23 | всего |  |  |  | 5 628,5 | | **-** | | **-** | | **-** | 5 628,5 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  | 3 467,9 | |  | |  | |  | 3 467,9 |
| местный бюджет |  |  |  | 2 140,6 | |  | |  | |  | 2 140,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  | 20,0 | |  | |  | |  | 20,0 |
|  | Ремонт проезда к улице Республиканская" в рп. Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  |  | 3 250,6 | | **-** | | **-** | | **-** | 3 250,6 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  | 2 000,0 | |  | |  | |  | 2 000,0 |
| местный бюджет |  |  |  | 28,6 | |  | |  | |  | 28,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  | 1 222,0 | |  | |  | |  | 1 222,0 |
|  | Благоустройство детской игровой площадки, расположенной вблизи д. 9 по ул. Терешковой в рп. Чамзинка | всего |  |  |  |  | | 5 649,0 | | - | | - | 5 649,0 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | | 3 808,0 | |  | |  | 3 808,0 |
| республиканский бюджет |  |  |  |  | | 111,4 | |  | |  | 111,4 |
| местный бюджет |  |  |  |  | | 105,6 | |  | |  | 105,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 1 624,0 | |  | |  | 1 624,0 |
|  | Благоустройство родника в с. Медаево Чамзинского мунициального района | всего |  |  |  |  | | 1 426,2 | | - | | - | 1 426,2 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | | 238,0 | |  | |  | 238,0 |
| республиканский бюджет |  |  |  |  | | 69,7 | |  | |  | 69,7 |
| местный бюджет |  |  |  |  | | 103,5 | |  | |  | 103,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 1 015,0 | |  | |  | 1 015,0 |
|  | Благоустройство зоны отдыха вблизи дома №13 микрорайона 1 в рп. Комсомольский | всего |  |  |  |  | |  | | 274 272,2 | | - | 274 272,2 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | | 581,8 | |  | 581,8 |
| республиканский бюджет |  |  |  |  | |  | | 17 025,4 | |  | 17 025,4 |
| местный бюджет |  |  |  |  | |  | | 8 555,5 | |  | 8 555,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | | 248 109,5 | |  | 248 109,5 |
| Основное мероприятие 2.2 | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | всего | 2 059,6 |  |  | - | | - | | - | | - | 2 059,6 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет | 1 631,2 |  |  |  | |  | |  | |  | 1 631,2 |
| республиканский бюджет | 407,8 |  |  |  | |  | |  | |  | 407,8 |
| местный бюджет | 20,6 |  |  |  | |  | |  | |  | 20,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | развитие водоснабжения на сельских территориях | всего | 2 059,6 |  |  | - | | - | | - | | - | 2 059,6 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет | 1 631,2 |  |  |  | |  | |  | |  | 1 631,2 |
| республиканский бюджет | 407,8 |  |  |  | |  | |  | |  | 407,8 |
| местный бюджет | 20,6 |  |  |  | |  | |  | |  | 20,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | Строительство водопровода в п. Алексеевка | всего | 2 059,6 |  |  | - | | - | | - | | - | 2 059,6 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет | 1 631,2 |  |  |  | |  | |  | |  | 1 631,2 |
| республиканский бюджет | 407,8 |  |  |  | |  | |  | |  | 407,8 |
| местный бюджет | 20,6 |  |  |  | |  | |  | |  | 20,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | всего |  | 44 660,0 | 334 478,6 | 90 251,8 | | 159 898,5 | | 2 514,1 | | - | 631 803,1 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 315 294,2 | 85 428,8 | | 71 256,4 | | - | | - | 471 979,4 |
| республиканский бюджет |  | 41 918,4 | 6 434,6 | 1 743,5 | | 87 673,8 | | 2 511,6 | | - | 140 281,9 |
| местный бюджет |  | 44,7 | 322,2 | 90,3 | | 159,3 | | 2,5 | | - | 619,0 |
| внебюджетные источники |  | 2 697,0 | 12 427,6 | 2 989,3 | | 809,0 | | - | | - | 18 922,9 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги, подъезд к площадке родительского стада №2 в с.Б.Маресево Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  | 7 310,8 | - | | - | | - | | - | 7 310,8 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 6 906,1 |  | |  | |  | |  | 6 906,1 |
| республиканский бюджет |  |  | 140,9 |  | |  | |  | |  | 140,9 |
| местный бюджет |  |  | 7,1 |  | |  | |  | |  | 7,1 |
| внебюджетные источники |  |  | 256,8 |  | |  | |  | |  | 256,8 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги, подъезд к площадке родительского стада №3 в с.Б.Маресево Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  | 55 226,0 | - | | - | | - | | - | 55 226,0 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 52 134,5 |  | |  | |  | |  | 52 134,5 |
| республиканский бюджет |  |  | 1 064,0 |  | |  | |  | |  | 1 064,0 |
| местный бюджет |  |  | 53,2 |  | |  | |  | |  | 53,2 |
| внебюджетные источники |  |  | 1 974,4 |  | |  | |  | |  | 1 974,4 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги, подъезд к площадке родительского стада №4 в с.Б.Маресево Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  | 30 020,7 | - | | - | | - | | - | 30 020,7 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 28 416,5 |  | |  | |  | |  | 28 416,5 |
| республиканский бюджет |  |  | 579,9 |  | |  | |  | |  | 579,9 |
| местный бюджет |  |  | 29,1 |  | |  | |  | |  | 29,1 |
| внебюджетные источники |  |  | 995,2 |  | |  | |  | |  | 995,2 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги, подъезд к площадке откорма в с.Базым Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  | 11 956,5 | - | | - | | - | | - | 11 956,5 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 11 387,4 |  | |  | |  | |  | 11 387,4 |
| республиканский бюджет |  |  | 232,4 |  | |  | |  | |  | 232,4 |
| местный бюджет |  |  | 11,6 |  | |  | |  | |  | 11,6 |
| внебюджетные источники |  |  | 325,1 |  | |  | |  | |  | 325,1 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к площадке откорма в с.Сабур-Мачкасы Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  | 10 363,4 | - | | - | | - | | - | 10 363,4 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 9 887,5 |  | |  | |  | |  | 9 887,5 |
| республиканский бюджет |  |  | 201,8 |  | |  | |  | |  | 201,8 |
| местный бюджет |  |  | 10,1 |  | |  | |  | |  | 10,1 |
| внебюджетные источники |  |  | 264,1 |  | |  | |  | |  | 264,1 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к площадке родительского стада №1 в с.Б.Маресево Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  | 53 467,6 | - | | - | | - | | - | 53 467,6 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 50 048,9 |  | |  | |  | |  | 50 048,9 |
| республиканский бюджет |  |  | 1 021,4 |  | |  | |  | |  | 1 021,4 |
| местный бюджет |  |  | 51,1 |  | |  | |  | |  | 51,1 |
| внебюджетные источники |  |  | 2 346,1 |  | |  | |  | |  | 2 346,1 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к площадке ремонтного молодняка №2 в с.Маколово в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия | всего |  |  | 12 522,2 | - | | - | | - | | - | 12 522,2 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 11 707,4 |  | |  | |  | |  | 11 707,4 |
| республиканский бюджет |  |  | 238,9 |  | |  | |  | |  | 238,9 |
| местный бюджет |  |  | 12,0 |  | |  | |  | |  | 12,0 |
| внебюджетные источники |  |  | 563,9 |  | |  | |  | |  | 563,9 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к площадке откорма №1 в с.Наченалы в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия | всего |  |  | 17 887,9 | - | | - | | - | | - | 17 887,9 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 16 717,7 |  | |  | |  | |  | 16 717,7 |
| республиканский бюджет |  |  | 341,2 |  | |  | |  | |  | 341,2 |
| местный бюджет |  |  | 17,1 |  | |  | |  | |  | 17,1 |
| внебюджетные источники |  |  | 811,9 |  | |  | |  | |  | 811,9 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к цеху по производству кормов животного происхождения в р.п.Чамзинка в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия | всего |  |  | 23 381,1 | - | | - | | - | | - | 23 381,1 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 21 866,1 |  | |  | |  | |  | 21 866,1 |
| республиканский бюджет |  |  | 446,3 |  | |  | |  | |  | 446,3 |
| местный бюджет |  |  | 22,3 |  | |  | |  | |  | 22,3 |
| внебюджетные источники |  |  | 1 046,5 |  | |  | |  | |  | 1 046,5 |
|  | Строительство подъезда к зерносушильному и сортировальному комплексу, зерноскладам и складу ГСМ в с.Медаево Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  | 28 657,7 | - | | - | | - | | - | 28 657,7 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 27 222,6 |  | |  | |  | |  | 27 222,6 |
| республиканский бюджет |  |  | 555,6 |  | |  | |  | |  | 555,6 |
| местный бюджет |  |  | 27,9 |  | |  | |  | |  | 27,9 |
| внебюджетные источники |  |  | 851,8 |  | |  | |  | |  | 851,8 |
|  | Строительство автомобильной дороги в с. Отрадное Чамзинского муниципального района Республики Мордовия с обеспечением подъезда до семенного склада | всего |  |  | 51 275,2 | - | | - | | - | | - | 51 275,2 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 48 180,5 |  | |  | |  | |  | 48 180,5 |
| республиканский бюджет |  |  | 983,3 |  | |  | |  | |  | 983,3 |
| местный бюджет |  |  | 49,2 |  | |  | |  | |  | 49,2 |
| внебюджетные источники |  |  | 2 062,3 |  | |  | |  | |  | 2 062,3 |
|  | Строительство автомобильной дороги от ул.Республиканская, обеспечивающей подъезд до овощесклада, в п. Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  | 7 009,7 | - | | - | | - | | - | 7 009,7 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 6 705,0 |  | |  | |  | |  | 6 705,0 |
| республиканский бюджет |  |  | 136,8 |  | |  | |  | |  | 136,8 |
| местный бюджет |  |  | 6,9 |  | |  | |  | |  | 6,9 |
| внебюджетные источники |  |  | 161,0 |  | |  | |  | |  | 161,0 |
|  | Строительство автомобильной дороги, обеспечивающей подъезд до зерносклада, в с. Апраксино Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  | 13 733,6 | - | | - | | - | | - | 13 733,6 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 13 029,5 |  | |  | |  | |  | 13 029,5 |
| республиканский бюджет |  |  | 265,9 |  | |  | |  | |  | 265,9 |
| местный бюджет |  |  | 13,3 |  | |  | |  | |  | 13,3 |
| внебюджетные источники |  |  | 424,9 |  | |  | |  | |  | 424,9 |
|  | Строительство автомобильной дороги, обеспечивающей подъезд до зерноскладов, в с. Кочкуши Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  | 11 666,2 | - | | - | | - | | - | 11 666,2 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 11 084,7 |  | |  | |  | |  | 11 084,7 |
| республиканский бюджет |  |  | 226,2 |  | |  | |  | |  | 226,2 |
| местный бюджет |  |  | 11,3 |  | |  | |  | |  | 11,3 |
| внебюджетные источники |  |  | 343,9 |  | |  | |  | |  | 343,9 |
|  | Строительство автомобильной дороги Подъезд к животноводческому комплексу АО "Птицефабрика "Чамзинская" Чамзинского мунципального района Республики Мордовия | всего |  | 44 660,0 |  | - | | - | | - | | - | 44 660,0 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет |  | 41 918,4 |  |  | |  | |  | |  | 41 918,4 |
| местный бюджет |  | 44,7 |  |  | |  | |  | |  | 44,7 |
| внебюджетные источники |  | 2 697,0 |  |  | |  | |  | |  | 2 697,0 |
|  | Строительство подъезда к складам хранения объемистых кормов для сельскохозяйственных животных с.Медаево Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  |  | 90 251,8 | | - | | - | | - | 90 251,8 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 85 428,8 | |  | |  | |  | 85 428,8 |
| республиканский бюджет |  |  |  | 1 743,5 | |  | |  | |  | 1 743,5 |
| местный бюджет |  |  |  | 90,3 | |  | |  | |  | 90,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  | 2 989,3 | |  | |  | |  | 2 989,3 |
|  | Реконнструкция подъезда к родильному отделению животноводческого комплекса в с. Медаево Чамзинского муниципального района республики Мордовия | всего |  |  |  |  | | 86 304,4 | | - | | - | 86 304,4 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | | - | |  | |  | - |
| республиканский бюджет |  |  |  |  | | 86 218,1 | |  | |  | 86 218,1 |
| местный бюджет |  |  |  |  | | 86,3 | |  | |  | 86,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | - | |  | |  | - |
|  | Реконструкция подъезда к складскому комплексу для хранения семян в с. Мачказерово (ООО "Калиновское") | всего |  |  |  |  | | 73 594,1 | | - | | - | 73 594,1 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | | 71 256,4 | |  | |  | 71 256,4 |
| республиканский бюджет |  |  |  |  | | 1 455,7 | |  | |  | 1 455,7 |
| местный бюджет |  |  |  |  | | 73,0 | |  | |  | 73,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 809,0 | |  | |  | 809,0 |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Новая в р.п. Чамзинка | всего |  |  |  |  | | - | | 2 514,1 | | - | 2 514,1 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | | - | |  | - |
| республиканский бюджет |  |  |  |  | |  | | 2 511,6 | |  | 2 511,6 |
| местный бюджет |  |  |  |  | |  | | 2,5 | |  | 2,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | | - | |  | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Современный облик сельских территорий | всего |  |  | 3 000,0 | 484,2 | | 3 714 221,4 | | 2 598 505,1 | | 3 059 617,5 | 9 375 828,2 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | | 3 270 156,3 | | 2 142 372,4 | | 2 918 067,0 | 8 330 595,7 |
| республиканский бюджет |  |  |  |  | | 365 436,7 | | 402 235,6 | | 59 552,4 | 827 224,7 |
| местный бюджет |  |  |  | 484,2 | | 49 302,4 | | 17 897,1 | | 298,1 | 67 981,8 |
| внебюджетные источники |  |  | 3 000,0 |  | | 29 326,0 | | 36 000,0 | | 81 700,0 | 150 026,0 |
|  | Строительство Дома культуры на 150 мест в с. Киржеманы Алексеевского сельского поселения | всего |  |  |  |  | |  | | 46 000,0 | |  | 46 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  | |  | | 45 954,0 | |  | 45 954,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  | |  | | 46,0 | |  | 46,0 |
|  | Реконструкция Дома культуры "Цементник" в рп. Комсомольский на 400 мест | всего |  |  | 1 500,0 | 305,8 | | 2 647 683,8 | | - | | - | 2 649 489,6 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | - | - | | 2 538 159,1 | |  | |  | 2 538 159,1 |
| республиканский бюджет |  |  | - | - | | 51 799,2 | |  | |  | 51 799,2 |
| местный бюджет |  |  | - | 305,8 | | 28 925,5 | |  | |  | 29 231,3 |
| внебюджетные источники |  |  | 1 500,0 | - | | 28 800,0 | |  | |  | 30 300,0 |
|  | Строительство многофункционального социально-спортивного центра в рп. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  | 1 500,0 | 108,2 | | 467 830,0 | | 2 102 505,1 | | - | 2 571 943,3 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | - | | 147 832,0 | | 1 701 813,4 | |  | 1 849 645,4 |
| республиканский бюджет |  |  |  | - | | 301 716,3 | | 347 290,6 | |  | 649 006,9 |
| местный бюджет |  |  |  | 108,2 | | 18 281,7 | | 17 401,1 | |  | 35 791,0 |
| внебюджетные источники |  |  | 1 500,0 |  | | - | | 36 000,0 | |  | 37 500,0 |
|  | строительство канализационного коллектора с очистными сооружениями в рп. Комсомольтский Чамзинского муниципальноо района , мощностью 8000 куб./м в сутки | всего |  |  |  | 70,2 | | 151 400,0 | | 450 000,0 | | 3 059 617,5 | 3 661 087,7 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | - | | 146 853,0 | | 440 559,0 | | 2 918 067,0 | 3 505 479,0 |
| республиканский бюджет |  |  |  | - | | 2 997,0 | | 8 991,0 | | 59 552,4 | 71 540,4 |
| местный бюджет |  |  |  | 70,2 | | 1 550,0 | | 450,0 | | 298,1 | 2 368,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | - | | - | | 81 700,0 | 81 700,0 |
|  | Организация бесплатного доступа в сеть "Интернет" с использованием точек доступа, поделюченных по волоконно-оптическим линиям связи на территории детскойцц игровой площадки в с. Киржеманы Чамзинского муниципального района | всего |  |  |  |  | | 519,3 | | - | | - | 519,3 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | | 483,5 | |  | |  | 483,5 |
| республиканский бюджет |  |  |  |  | | 9,3 | |  | |  | 9,3 |
| местный бюджет |  |  |  |  | | 0,5 | |  | |  | 0,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 26,0 | |  | |  | 26,0 |
|  | Строительство водопровода по улицам Юбилейная, Алеева в р.п. Комсомольский Чамзинского мунципального района Республики Мордовия | всего |  |  |  |  | | 446 788,3 | | - | | - | 446 288,3 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | | 436 828,7 | |  | |  | 436 828,7 |
| республиканский бюджет |  |  |  |  | | 8 914,9 | |  | |  | 8 914,9 |
| местный бюджет |  |  |  |  | | 544,7 | |  | |  | 44,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 500,0 | |  | |  | 500,0 |