Республика Мордовия

Администрация Чамзинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**28.08.2023 г. № 570**

р. п. Чамзинка

**О внесении изменений в постановление Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 06.09.2017 г. N 670 "Об утверждении Муниципальной программы Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности».**

# В целях приведения в соответствие с постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 15.01.2015г. № 8 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чамзинского муниципального района Республики Мордовия», Администрация Чамзинского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 06.09.2017 г. N 670 об утверждении муниципальной программы Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности», следующего содержания:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объём бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объем бюджетных ассигнований | - | объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 34414,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1336,6 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 767,0 тыс. руб., местных бюджетов – 20311,3 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 15205,3 тыс. руб., средства поселений – 5106,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 12000,0 тыс. руб. в текущих ценах, в том числе по годам:  2018 год – 1790,0 тыс. руб.; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов – 590 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 333,0 тыс. руб., средства поселений – 257,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб.  2019 год – 5759,5 тыс. руб.; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов – 3359,5 руб. в том числе средства районного бюджета 309,5 тыс. руб., средства поселений – 3050,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 2400,0 тыс. руб.  2020 год – 2333,2 тыс. руб.; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 739,7 тыс. руб., местных бюджетов – 393,5 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 136,5 тыс. руб., средства поселений – 257,0 тыс. рублей, внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб.  2021 год – 1561,4 тыс. руб.; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов – 361,4 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 104,4 тыс. руб., средства поселений – 257,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб.  2022 год – 4238,9 тыс. руб.; в том числе за счет средств федерального бюджета – 1336,6 тыс. руб., республиканского бюджета Республики Мордовия – 27,3 тыс. руб., местных бюджетов – 1675,0 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 1418,0 тыс. руб., средства поселений – 257,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб.  2023 год – 5717,0 тыс. руб.; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов –4517,0 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 4260,0 тыс. руб., средства поселений – 257,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб.;  2024 год – 4338,3 тыс. руб.; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов –3138,3 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 2881,3 тыс. руб., средства поселений – 257,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб.;  2025 год – 4338,3 тыс. руб.; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов –3138,3 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 2881,3 тыс. руб., средства поселений – 257,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб.  2026 год – 4338,3 тыс. руб.; в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 0,0 тыс. руб., местных бюджетов –3138,3 тыс. руб. в том числе средства районного бюджета – 2881,3 тыс. руб., средства поселений – 257,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 1200,0 тыс. руб. |

# 1.2. В паспорте Программы первый абзац Раздела IV. «Характеристика мер муниципального и правового регулирования программы, прогноз сводных показателей муниципальных заданий по реализации программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, анализ рисков реализации программы и описание мер управления рискам, механизм реализации программы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы[\*](#sub_30031) на реализацию программы составляет[**\***](#sub_3101) 34414,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 1336,6 тыс. руб., республиканского бюджета Республики Мордовия –767,0 тыс. руб., местных бюджетов – 20311,3 тыс. руб., в том числе средства районного бюджета – 15205,3 тыс. руб., средства поселений – 5106,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 12000,0 тыс. руб., в текущих ценах, в том числе по годам: 2018 год – 1790,0 тыс. руб., 2019 год – 5759,5 тыс. руб., 2020 год – 2333,2 тыс. руб., 2021 год – 1561.4 тыс. руб., 2022 год – 4238,9 тыс. руб., 2023 год – 5717 тыс. руб., 2024 год – 4338,3 тыс. руб., 2025 год – 4338,3 тыс. руб., 2026 год – 4338,3 тыс. руб.».

1.3. В Разделе II. Основные цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития, планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы и целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы» изложить сроки реализации подпрограммы в следующей редакции: 2018 - 2026 годы.

1.4. Приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности» и их значениях» изложить в следующей редакции.

1.5. Приложение № 2 «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия» изложить в следующей редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в Информационном бюллетене Чамзинского муниципального района.

**И.о. Главы Чамзинского**

**муниципального района А.Ю Тюрякин**

**Приложение №2**

**к муниципальной Программе "Охрана окружающей среды**

**и повышение экологической безопасности"**

**Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности"**

**на 2018-2026 годы в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации с характеристикой основных параметров (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.)** | **Объем финансирования всего, тыс. руб.** | **в т. ч. по источникам финансирования** | | | | | | | | **Срок исполнения** | | | | |
| **федеральный бюджет** | **респуб-ликанский бюджет** | | **местный бюджет** | | **прочие источники** | | | |  | | | | | |
| **районный бюджет** | **бюджет поселений** | |  | | | |  | | | | | |
| 1 | 3 | | 4 | | 5 | | | | | 6 | | | |  | 7 | | 8 | | | 9 |
|  | **2018 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территорииЧамзинского муниципального района Республики Мордовия** | | **1790** | | **0** | | | | | **0** | | | | **333** | **257** | | **1200** | | | 1-4 квартал |
| 1.1 | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | | 1000 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 1000 | | | 3 квартал |
| 1.2 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | | 200 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 200 | | | 2 квартал |
| 1.3 | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | | 453 | | 0 | | | | | 0 | | | | 333 | 120 | | 0 | | | 2-3 квартал |
| 1.4 | Установка ограждений для предотвращения несанкционированного доступа на территорию полигона | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 2-3 квартал |
| 1.5 | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | | 137 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 137 | | 0 | | | 1-4 квартал |
| 1.6 | Строительство мусороперегрузочной станции в Чамзинском районе | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 1-4 квартал |
| **2** | **Передача полигона захоронения ТКО в пользование одного лица с возложением обязанности по проведению полной рекультивации объекта в рамках инвестиционного проекта после введения в эксплуатацию межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами** | | **0** | | **0** | | | | | **0** | | | | **0** | **0** | | **0** | | | 1-2квартал |
| **3** | **Инвентаризация объектов накопленного экологического ущерба (несанкционированных полигонов, свалок)** | | **0** | | **0** | | | | | **0** | | | | **0** | **0** | | **0** | | | 1-4 квартал |
| **4** | **Проведение проектно-изыскательских работ на выполнение работ по рекультивации объектов накопленного экологического ущерба** | | **0** | | **0** | | | | | **0** | | | | **0** | **0** | | **0** | | | 1-4 квартал |
| **5** | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | | **0** | | **0** | | | | | **0** | | | | **0** | **0** | | **0** | | | 3-4 квартал |
|  | **Итого за 2018 г. (тыс. рублей)** | | **1790** | | **0** | | | | | **0** | | | | **333,00** | **257** | | **1200** | | | х |
|  | **2019 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территорииЧамзинского муниципального района Республики Мордовия** | | **4559,5** | | **0** | | | | | **0** | | | | **309,5** | **3050** | | **1200** | | | **1-4 квартал** |
| 1.1 | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | | 1000 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 1000,0 | | | 3 квартал |
| 1.2 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | | 200 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 200 | | | 2 квартал |
| 1.3 | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | | 609,5 | | 0 | | | | | 0 | | | | 309,5 | 300 | | 0 | | | 2-3 квартал |
| 1.4 | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | | 2750 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 2750 | | 0 | | | 1-4 квартал |
| 1.5 | Строительство мусороперегрузочной станции в Чамзинском районе | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | | | 1-4 квартал |
| **2** | **Рекультивация объектов накопленного экологического ущерба** | | **1200** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | **1200,0** | | | 3-4 квартал |
| **3** | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | | **0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | | 3-4 квартал |
|  | **Итого за 2019 г. (тыс. рублей)** | | **5759,5** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **309,5** | **3050,0** | | **2400,0** | | | х |
|  | **2020 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территорииЧамзинского муниципального района Республики Мордовия** | | **1546,3** | | **0** | | | | | **0** | | | | **89,3** | **257,0** | | **1200** | | | 1-4 квартал |
| 1.1 | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | | 1000,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 1000,0 | | | 3 квартал |
| 1.2 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | | 200,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 200,0 | | | 2 квартал |
| 1.3 | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | | 209,3 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 89,3 | 120,0 | | 0,0 | | | 2-3 квартал |
| 1.4 | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | | 137,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 137,0 | | 0,0 | | | 1-4 квартал |
| 1.5 | Строительство мусороперегрузочной станции в Чамзинском районе | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 1-4 квартал |
| **2** | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | | **0** | | **0** | | | | | **0** | | | | **0** | **0** | | **0** | | | 3-4 квартал |
| **3** | **Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"** | | **786,9** | |  | | | | | **739,7** | | | | **47,2** | **0** | | **0** | | | 3-4 квартал |
|  | **Итого за 2020 г. (тыс. рублей)** | | **2333,200** | |  | | | | | **739,7** | | | | **136,5** | **257,0** | | **1200,0** | | | х |
|  | **2021 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территорииЧамзинского муниципального района Республики Мордовия** | | **1561,4** | | **0** | | | | | **0** | | | | **104,4** | **257** | | **1200** | | | 1-4 квартал |
| 1.1 | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | | 1000,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 1000,0 | | | 3 квартал |
| 1.2 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | | 200,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 200,0 | | | 2 квартал |
| 1.3 | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | | 224,4 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 104,4 | 120,0 | | 0,0 | | | 2-3 квартал |
| 1.4 | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | | 137,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 137,0 | | 0,0 | | | 1-4 квартал |
| **2** | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | | **0,0** | | **0** | | | | | **0** | | | | **0** | **0** | | **0** | | | 3-4 квартал |
|  | **Итого за 2021 г. (тыс. рублей)** | | **1561,4** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **104,4** | **257,0** | | **1200,0** | | | х |
| **2022 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территорииЧамзинского муниципального района Республики Мордовия** | | **3549,1** | | **1336,6287** | | | | | **27,306** | | | | **728,1653** | **257** | | **1200** | | | 1-4 квартал |
| 1.1 | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | | 1000 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 1000 | | | 3 квартал |
| 1.2 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | | 200 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 200 | | | 2 квартал |
| 1.3 | Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. | | 1365,3 | | 1336,6287 | | | | | 27,306 | | | | 1,3653 | 0 | | 0 | | | 3-4 квартал |
| 1.4 | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | | 446,8 | | 0 | | | | | 0 | | | | 326,8 | 120 | | 0 | | | 2-3 квартал |
| 1.5 | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | | 137 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 137 | | 0 | | | 1-4 квартал |
| 1.6 | Проведение исследований на полигоне складирования ТБО для р.п. Чамзинка и р.п.Комсомольский Чамзинского муниципального района | | 400 | | 0 | | | | | 0 | | | | 400 | 0 | | 0 | | | 1-2 квартал |
| **2** | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | | **689,8** | | **0** | | | | | **0** | | | | **689,8** | **0** | | **0** | | | 3-4 квартал |
|  | **Итого за 2022 г. (тыс. рублей)** | | **4238,9** | | **1336,6287** | | | | | **27,306** | | | | **1417,9653** | **257** | | **1200** | | |  |
| **2023г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территорииЧамзинского муниципального района Республики Мордовия** | | **1838,3** | | **0** | | | | | **0** | | | | **381,3** | **257** | | **1200** | | | 1-4 квартал |
| 1.1 | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | | 1000 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 1000 | | | 3 квартал |
| 1.2 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | | 200 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 200 | | | 2 квартал |
| 1.3 | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | | 501,3 | | 0 | | | | | 0 | | | | 381,3 | 120 | | 0 | | | 2-3 квартал |
| 1.4 | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | | 137 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 137 | | 0 | | | 1-4 квартал |
| **6** | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | | **3878,7** | | **0** | | | | | **0** | | | | **3878,7** | **0** | | **0** | | | 3-4 квартал |
|  | **Итого за 2023 г. (тыс. рублей)** | | **5717** | | **0** | | | | | **0** | | | | **4260** | **257** | | **1200** | | | х |
| **2024г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территорииЧамзинского муниципального района Республики Мордовия** | | **1838,3** | | **0** | | | | | **0** | | | | **381,3** | **257** | | **1200** | | | 1-4 квартал |
| 1.1 | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | | 1000 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 1000 | | | 3 квартал |
| 1.2 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | | 200 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 200 | | | 2 квартал |
| 1.3 | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | | 501,3 | | 0 | | | | | 0 | | | | 381,3 | 120 | | 0 | | | 2-3 квартал |
| 1.4 | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | | 137 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 137 | | 0 | | | 1-4 квартал |
| **6** | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | | **2500** | | **0** | | | | | **0** | | | | **2500** | **0** | | **0** | | | 3-4 квартал |
|  | **Итого за 2024 г. (тыс. рублей)** | | **4338,3** | | **0** | | | | | **0** | | | | **2881,3** | **257** | | **1200** | | | х |
| **2025г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территорииЧамзинского муниципального района Республики Мордовия** | | **1838,3** | | **0** | | | | | **0** | | | | **381,3** | **257** | | **1200** | | | 1-4 квартал |
| 1.1 | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | | 1000 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 1000 | | | 3 квартал |
| 1.2 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | | 200 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 200 | | | 2 квартал |
| 1.3 | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | | 501,3 | | 0 | | | | | 0 | | | | 381,3 | 120 | | 0 | | | 2-3 квартал |
| 1.4 | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | | 137 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 137 | | 0 | | | 1-4 квартал |
| **6** | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | | **2500** | | **0** | | | | | **0** | | | | **2500** | **0** | | **0** | | | 3-4 квартал |
|  | **Итого за 202 г. (тыс. рублей)** | | **4338,3** | | **0** | | | | | **0** | | | | **2881,3** | **257** | | **1200** | | | х |
| **2026 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территорииЧамзинского муниципального района Республики Мордовия** | | 1838,3 | | **0** | | | | | 0 | | | | 381,3 | 257 | | 1200 | | | 1-4 квартал |
| **1. 1.** | Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО | | 1000 | | **0** | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 1000 | | | 3 квартал |
| **1. 2.** | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | | 200 | | **0** | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 200 | | | 2 квартал |
| **1. 3.** | Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок | | 501,3 | | **0** | | | | | 0 | | | | 381,3 | 120 | | 0 | | | 2-3 квартал |
| **1. 4.** | Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов от внешнего благоустройства | | 137 | | **0** | | | | | 0 | | | | 0 | 137 | | 0 | | | 1-4 квартал |
| **2** | **Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения, в том числе информационное просвещение** | | 2500 | | **0** | | | | | 0 | | | | 2500 | 0 | | 0 | | | 3-4 квартал |
|  | **Итого за 2025 г. (тыс. рублей)** | | **4338,3** | | **0** | | | | | **0** | | | | **2881,3** | **257** | | **1200** | | | х |
|  | **Итого за 2018-2026 гг. (тыс. рублей)** | | **34414,9** | | **1336,6287** | | | | | **767,006** | | | | **15205,2653** | **5106** | | **12000** | | | х |
|  |  | |  | |  | | | | |  | | | |  |  | |  | | |  |
|  | **Итого за 2018 г. (тыс. рублей)** | | **1790,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **333,0** | **257,0 ₽** | | **1 200,0** | | | х |
|  | **Итого за 2019 г. (тыс. рублей)** | | **5759,5** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **309,5** | **3 050,0 ₽** | | **2 400,0** | | | х |
|  | **Итого за 2020 г. (тыс. рублей)** | | **2333,2** | |  | | | | | **739,7** | | | | **136,5** | **257,0 ₽** | | **1 200,0** | | | х |
|  | **Итого за 2021 г. (тыс. рублей)** | | **1561,4** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **104,4** | **257,0 ₽** | | **1 200,0** | | | х |
|  | **Итого за 2022 г. (тыс. рублей)** | | **4238,9** | | **1336,6** | | | | | **27,3** | | | | **1 418,0** | **257,0 ₽** | | **1 200,0** | | | х |
|  | **Итого за 2023 г. (тыс. рублей)** | | **5717,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **4 260,0** | **257,0 ₽** | | **1 200,0** | | | х |
|  | **Итого за 2024 г. (тыс. рублей)** | | **4338,3** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **2 881,3** | **257,0 ₽** | | **1 200,0** | | | х |
|  | **Итого за 2025 г. (тыс. рублей)** | | **4338,3** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **2 881,3** | **257,0 ₽** | | **1 200,0** | | | х |
|  | **Итого за 2026 г. (тыс. рублей)** | | **4338,3** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **2881,3** | **257,0** | | **1 200,0** | | |  |
|  |  | | 34414,9 | | 1336,6 | | | | | 767,0 | | | | 15 205,3 | 5 106,0 ₽ | | 12 000,0 | | |  |